盐城幼儿师范高等专科学校

一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务

招  标  文  件

（第二次）

招 标 人：     盐城幼儿师范高等专科学校    （公章）

法定代表人(或代理人) ：（签字或盖章）

招标代理机构： 江苏大洲工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人(或代理人) ：（签字或盖章）

2020年6月29日

第一章   招标公告

详见“盐城幼儿师范高等专科学校”或“盐城市政府采购网”

第二部分投标须知

前 附 表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务 |
| 2 | 招标人 | 盐城幼儿师范高等专科学校 |
| 3 | 建设地点 | 建设地点位于我校海洋路校区，详细用地范围见附图 |
| 4 | 质量要求 | 符合国家和行业设计“合格”标准，投标方案设计成果须满足市规委会深度要求，最终须取得审批手续。 |
| 5 | 招标内容及要求 | 一馆一中心建设项目方案设计服务项目主要包括（1）北校区规划调整（2）体育馆单体方案设计（3）艺术中心单体方案设计。具体详见设计任务书。最终需确保符合规划部门的要求和通过规划部门的批准。 |
| 6 | 项目成果交付时间 | 设计周期要求：本项目的正式招标阶段时间安排约20个日历天，中标方案按照招标人及相关部门修改要求须在15日内修改完成并通过相关部门审批。 |
| 7 | 资金来源 | 国有资金 |
| 8 | 投标人资质 等级及其它 要求 | 1、投标人须是中华人民共和国境内注册的具有建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级资质或工程设计综合甲级资质的独立法人。 2、项目设计负责人资格要求：投标申请人拟选派的设计项目负责人必须为本单位的在册在职职工且非法定代表人，具有建筑工程专业的一级建筑师注册证书。 3、投标申请人须保证：投标单位不得存在近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录；投标的项目负责人不得存在近 5 年内有行贿犯罪行为且被记录。 4、招标人不接受联合体投标和杜绝挂靠单位投标。 5、其他要求： 5.1 招标人不接受联合体投标。 5.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目的投标。 5.3 财务要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。 5.4 信誉要求：企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标行政区域内的投标资格并在暂停期内。 5.5 项目组主要人员不得为企业退休人员。 5.6、投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。 6、投标人有限制招投标或市场准入资格不良行为的，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间的，招标人拒绝其投标。 |
| 9 | 入围方式 | 投标人递交了投标文件后，招标人对投标人递交的投标文件进行综合评审和比较，按评审得分高低确定3名投标人作为入围的候选人进入本项目的下一阶段。 |
| 10 | 技术成果经济补偿 | 招标人对除中标人以外的方案得分排名前二名的投标人分别给予适当的经济补偿。 1、对除中标人以外的方案得分排名第一名的投标人给予5.5万元的经济补偿。 2、对除中标人以外的方案得分排名第二名的投标人给予5.5万元的经济补偿。 说明：以上对除中标人以外的方案得分排名第一名、第二名的经济补偿由中标人支付，各投标单位报价中考虑此因素。接受补偿方案的投标人同意中标方案可能吸收其方案内容，并不得再提出其他费用补偿要求。 |
| 11 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 12 | 报价方式 | 采取“固定全费用综合单价”方式计价和报价 投标报价为投标人完成招标范围内所有工作内容所需招标人支付的各项金额总和，以及投标人为完成上述内容所必须支付的材料、劳务、利润、税金等所需的全部费用。投标人需综合考虑各项费用和风险）。 |
| 13 | 最高投标限价 | 最高投标限价：56.79万元（27.5元/M2，投标时建筑面积暂按20650 平方米报价）。 |
| 14 | 投标保证金 | 金额：人民币壹万元整（小写：10000元）。 形式：现金。 投标保证金的交纳与退回须满足招标文件要求。 |
| 15 | 招标文件获取 | 招标文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 或“盐城市政府采购网”网站上下载。 |
| 16 | 澄清、修改、补充通知的提交与获取 | 提交方式： 2020 年7 月2日 12:00 时前提交（邮箱：471792590 @qq.com）。 |
| 17 | 答疑文件领取 时间及地点 | 时间：2020年7月3日 12:00 时前。 地点：江苏大洲工程项目管理有限公司招标代理部（地址：盐城市钱江财富广场东区B座911室）。 |
| 18 | 评标办法 | 评定分离。 |
| 19 | 投标文件的份数 | 一号标书正本1份，副本4份。二号标书正本1份，副本7份。方案设计效果的电子文档为1份，电子文件载体采用U盘,U盘表面加贴投标单位简称，随应征文件一起递交。 |
| 20 | 投标文件递交地点及截止时间 | 递交地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)行政楼5楼会议室，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 截止时间：2020年 7 月20日15:00 时整。 |
| 21 | 开标 | 开始时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 22 | 解释权 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 23 | 投诉处理 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号）规定：投标人或者其他利害关系人对《招标投标法实施条例》规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当附招标人的回复。已向有关行政监督部门投诉的，应当一并说明。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出；投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。凡属于异议的事项，招标人直接收到或行政监督部门转办，都应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人的答复仍有异议的，可以向招投标监管机构投诉。 |
| 24 | 出席开标会议人员要求 | 本项目要求法定代表人或其委托代理人 招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。 |
| 25 | 踏勘现场 | 投标人需自行勘察现场，联系人：刘老师，联系电话：13805101299，详见投标须知第1.9条规定。 |
| 26 | 其它 | 1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。 2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容。 3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。 4、本招标文件的解释权归招标人所有。 |
| 本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准。 |  |  |

招标人联系人：蒋老师                  联系电话：0515-89966103

招标代理公司联系人：李礼              联系电话：15161984107

投标须知

1.  总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1招标内容及要求：见投标人须知前附表。

1.3.2设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1现场踏勘时间： 2020 年  7 月  3  日前。

1.9.2投标人需自行勘察现场，联系人：刘老师，联系电话：13805101299。（疫情期间按防控要求，投标人进行现场踏勘时须与联系人刘老师预约时间）

1.9.3投标人自行踏勘现场，所发生的费用由投标人自行承担。

1.9.4除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.5招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10响应和偏差

1.10.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）经济补偿协议

（6）设计任务书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的， 并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的 投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式 提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件分为一号、二号标书共2个标书。投标文件应包括以下内容，并按照顺序排列装订（格式见附件）

一号标书应包括的内容：

（1）封面；

（2）目录(格式自拟)；

（3）法定代表人身份证明（加盖公章）或代表人的授权委托书（加盖公章、法人章），授权代表身份证复印件；

（4）投标函（详见格式）；

（5）符合招标公告要求的资格审查资料原件及复印件；

（6）符合招标公告要求的项目负责人证书原件及复印件；

（7）投标人认为有必要的其他材料。

上述材料的复印件均须合订成册。

二号标书（技术标）应包括的内容：

①二号标书采用无标志方式。投标人在“二号标书”（含方案设计文本、U 盘等）中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反规定要求者一律按废标处理。封袋由各投标单位自制。

②封面（设计成果封面由各投标人自行设计，但不得出现投标人名称等相关信息。封面上应标明项目名称、时间。封面项目名称统一为：一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务）；

③设计成果应包括（但不限于）以下内容；

3.1设计总说明，明确前期分析、设计依据、设计理念、平面功能、建筑造型及其他相关内容；

3.2规划总平面及相关分析图；

3.3建筑效果图，包含日景及夜景鸟瞰，主要角度的单体透视图及体现方案构思的其他效果图；

3.4建筑平、立、剖面图纸；

3.5能体现方案设计思路的其他相关图纸。

3.6设计文本：所提交的设计文本应含图册、设计说明及技术经济指标，设计文本综合装订成册，共计8套，规格为A3。

3.7表现图：需要提供一套裱在轻质背板上的A1规格（也可多张组织在A1规格的板上）的彩色表现图，主要包括如下内容（但不限于）：

3.8总平面图；

3.9主要立面的人视点透视图(含主要出入口）；

3.10主要立面的人视点夜景透视图；

3.11鸟瞰图；

3.12需要表达设计意图的其他图纸。

3.13电子文档：应提交设计图纸和设计文本的电子文档两套，文本为PDF格式文件，图纸为DWG格式文件，效果图为JPG格式文件。

3.14多媒体演示：需要提供多媒体演示电子文件（内容包括方案的设计理念，效果图及综合说明等，中文配音，时间限定在15分钟内）；文件可以采用*.AVI或者*.MPG文件格式，同时提供方案介绍演示说明文件，说明文件采用PPT文件格式。

3.15以上内容均须提供电子版文件2份，每份电子文件拷贝至U盘内，每份U盘内容如下：

a.《01-多媒体演示文件》

b.《02-方案介绍演示说明文件》

c.《03-缩影文本》

④二号标书提供 A3 书面文本 8 份，正本 1 份，副本 7 份（含 A3#彩色效果图、CAD 方案图等全部内容）。

⑤电子U 盘 1 份：U 盘内容须包含设计说明、单体设计图纸、效果图、项目估算等全部内容，电子U 盘不得加密，文件采用通用软件制作（文本为 WORD 格式文件，图纸及效果图格式不限）。

⑥投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，但表格可以按同样格式扩展。

⑦投标文件正本须用不能擦去的黑色或彩色书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应按规定装订，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。“正本”、“副本”不一致时，以“正本”为准。

⑧二号标书应无修改和行间插字。

上述一号、二号标书均须分别合订成册，其中一号标书正本1份，副本4份。二号标书正本1份，副本7份。其中资审材料需提供原件，原件材料单独密封随投标文件一同提交，未提供的，资格审查不合格。

3.2 投标报价

3.2.1  投标报价应为本次一馆一中心建设项目规划调整及单体方案范围内规划调整、单体方案设计的全部价格体现。

3.2.2  投标报价为完成本项目规划调整、单体方案设计的相关服务的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、差旅费、仪器设备或机械使用费、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

3.2.3  方案设计费投标报价的方式：本次投标方案设计费采取 “固定全费用综合单价”报价方式。结算时根据规划审批建筑面积计算其方案设计费用。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、方案设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量、税金等所有一切费用，并计入综合报价中。

无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.2.5招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3  投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1 本工程投标保证金数额为壹万元整现金当场递交。如在开标过程中，不论何种原因有投标单位主动提出放弃投标的，则没收其保证金。

3.4.2 投标截止时间前各投标人必须当场提交投标保证金，投标保证金须密封装订，如不密封装订，招标文件不予收理；未提供投标保证金的，招标人拒绝接收投标文件。

3.4.3保证金退还

除3家中标候选人投标保证金现场不予退还外对其他未中标的投标人的投标保证金在开标结束后当场退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定的提交履约担保；

（3）投标人因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金不予退还，归招标人所有；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5  资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一” 或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的原件及复印件。

3.5.2“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附符合招标公告要求的资质证书原件及复印件。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函等在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等 实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七部分“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。如以联合体方式参与投标的，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字和加盖联合体牵头人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标， 公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和定标候选人名单。评标委员会推荐定标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.2无效标条款

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字） 的；

3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，拟派项目设计人员与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

12、未按招标文件要求提供投标保证金的；

13、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

14、拟委任的主要的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

15、投标文件提出的设计范围、设计服务期限、设计费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

16、未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件未能解密的（因招投标系统故障因素导致所有投标电子投标文件均不能解密的除外）；若因盐城市招投标会员网上交易系统故障导致开、评标活动无法正常进行，须采用投标备份文件继续进行应急开、评标活动时，投标人提交的投标备份文件无法导入评标系统或导入后投标文件缺失的；

17、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

18、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19、设计大纲存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

20、未按招标文件规定的格式填写，未按投标文件编制要求进行编写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

21、投标文件组成不符合招标文件要求的；

22、开标到场的代理人、项目负责人(如招标文件有约定）与投标函中明确的代理人、项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

23、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

24、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

25、未对招标文件中有关设计服务期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

26、代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

27、投标人的电子投标文件制作机器码被修改或无法识别的。

28、出现第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

29、投标人的电子投标文件制作机器码一致的

30. 投标人投标文件中提供的资格审查资料原件的彩色扫描件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整、不清晰(钢印除外)关键信息无法辨认的；

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.4 评标结果公示

6.4.1招标人在收到评标报告之日起 3 日内，报市规委会定定标候选人，公示期不得少于 3 天。

6.5 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；采用“评定分离”法的，对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

采用“评定分离”法的，中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的定标候选人名单。

7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在定标工作完成后的 3 日内，对中标候选人公示，公示期 3 日。公示内容包括：定标候选人名单（有排序）、拟中标人等内容。公示期内对定标结果异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。中标候选人公示期间，投标人提出的针对中标候选人以外的异议，无论调查结果是否属实，均不改变评标委员会已确定并公示的定标候选人名单。

7.2 中标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照招标文件的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 技术成果经济补偿

7.6.1招标人对除中标人以外的方案得分排名前二名的投标人分别给予适当的经济补偿。对除中标人以外的方案得分排名第一名的投标人给予5.5万元的经济补偿。对除中标人以外的方案得分排名第二名的投标人给予5.5万元的经济补偿。说明：以上对除中标人以外的方案得分排名第一名、第二名的经济补偿由中标人支付，各投标单位报价中考虑此因素。接受补偿方案的投标人同意中标方案可能吸收其方案内容，并不得再提出其他费用补偿要求。

7.7 履约保证金

7.7.1 本项目履约保证金为中标价的10%，中标后十日内，并在签订合同前，中标人向招标人提供中标价10%的履约保函或履约保证金。合同须在招标文件规定时间办理和签定。中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和递交履约保函等，影响或者推迟签定合同的，招标人有权在中标结果公示后第十一日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。

7.7.2履约保函或保证金退还方式：设计方案通过招标人及相关部门审查后且无违约情形下一次性退还全部履约保函或保证金（无息）。

7.7.3 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保函或履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8、纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

8.1.1 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三部分“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9．其它

9.1 投标须知以及答疑文件、补充通知对本专用条款作出补充调整的，从其规定。

9.2 本专用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

9.3经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

9.4凡第一中标候选人以非正当理由放弃中标，没收其投标保证金以弥补第一、第二中标候选人的报价差额，不足部分由放弃者给予赔偿。

9.5中标单位不得转包、分包，如果发现有转包、分包情况，则取消其中标候选人资格，并向相关主管部门汇报。

9.6本招标文件的解释权归招标人。

第三部分  评标办法（评定分离）

本项目采用“评定分离”办法确定中标人。

第一阶段由招标人依法组建的评标委员会采用“定量评审”方法对通过资格审查的投标人从方案设计费报价、方案设计成果、类似工程业绩、设计周期承诺、信用评价等 5 个方面对投标文件进行综合评审，采取计分制，按照总得分由高至低的顺序推荐 3 个定标候选人（推荐的定标候选人不分排名）。

第二阶段由盐城市规划委员会按照定标候选方案的优劣确定1名中标候选方案（中标候选人）。

具体评标细则如下：

一、资格审查

1、资格审查：评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格条件要求提供的原件进行审查，未提交上述原件资料或原件资料不全的，不予通过资格审查。只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。审查以投标人提供的下列资料原件为准：

1.1投标人营业执照（副本）原件；

1.2满足招标公告要求的资质证书（副本）原件；

1.3满足招标文件要求的设计负责人注册证书原件；

1.4 投标单位不得存在近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录（见格式）；

1.5投标的项目负责人不得存在近 5 年内有行贿犯罪行为且被记录（见格式）；

1.6企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标行政区域内的投标资格并在暂停期内（见格式）；

1.7（www.creditchina.gov.cn）未列入失信行为记录名单（提供网上截图并加盖单位公章）。

1.8投标人不得有限制招投标或市场准入资格不良行为，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间（见格式）。

注：（1）招标人要求提交的证书等原件资料如因年检或变更登记或资质延续等原因无法提供，投标人需提供受理单位出具的证明（须标明有效期）原件及复印件，并附加盖投标人公章的证书复印件，方予认可。如受理单位无法出具证明的，则须提供近期网上办理状态截图，书面打印并加盖投标单位公章。上述证书资料原件中标人须在取得后递交招标人核验，未能及时提供的或受理单位审核不通过的，招标人有权取消其中标资格。

（2）投标人提供的上述资格审查资料必须保证复印件（扫描件）与原件一致，且复印件（扫描件）完整、清晰可辨，原件不得涂改，如有涂改需要加盖原签发单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

2、响应性审查

对招标文件要求的设计质量及周期、投标保证金、投标有效期、投标文件内容是否齐全等实质性要求的响应性进行评审。只有通过响应性审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

二、评标方法：

1.方案设计费报价30分

1.1 本次方案设计费报价采用“固定全费用综合单价”报价。

1.2 有效投标报价。

1.2.1 投标报价符合招标文件、招标答疑文件的要求。

1.2.2投标人的投标报价不得低于企业成本价，不得高于公布的最高限价。

1.2.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒绝澄清确认的，评标委员会将否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

1.3评标基准价：以有效投标报价的算术平均值为评标基准价，以下用“A”表示。

1.4报价得分(满分30分)；

1.4.1投标人的投标报价与A相等者，投标报价得满分30分。

1.4.2投标人的投标报价与A相比较，比A高的，每高1%扣0.3分，不足1％按插入法计算，最多扣3分。

1.4.3投标人的投标报价与A值相比较，比A低的，每低1%扣0.2分，不足1％按插入法计算, 最多扣2分。

2.方案设计成果 60分

评标委员会根据投标人的规划调整及单体方案设计成果，从设计理念、设计指标、总体布局、功能分区、建筑造型、可操作性等方面进行等级评审，评审等级分为优、良、中三个等级，优、良、中各等级的得分系数分别为：0.90＜优≤1.0；0.80＜良≤0.90；0.70＜中≤0.80，以0.01 为一个记分单位。

3.类似工程业绩10分

3.1投标人2010年1月1日以来（时间以设计合同签订时间为准），有体育馆工程方案设计业绩且不小于本次招标拟建体育馆最大建筑面积的85%，每有一个加3分，最高得分6分。原件备查，本项最高得6分。

3.2投标人2010年1月1日以来（时间以设计合同签订时间为准），有学校综合实训楼工程方案设计业绩且不小于本次招标拟建艺术训练中心最大建筑面积的85%，有加2分，最高得分4分。原件备查，本项最高得4分。

三、推荐定标候选人

评标委员会按照总得分由高至低的顺序推荐 3 个定标候选人（推荐的定标候选人不分排名）。

评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，如进入详细评审的有效投标人＞3 家，招标人组织原评标委员会对进入详细评审的投标人的方案重新进行评审，依据原评审方法确定三个中标候选人。

四、定标原则

定标候选人根据招标人的统一要求，报送方案设计成果（要求达报规要求），由盐城市规划委员会按照定标候选方案的优劣确定1名中标候选方案（中标候选人）。

五、评审规则

1、评委评审：评委应记名评审，评审未记名的和未按招标文件规定的评审办法评审的，一律按无效票处理。按所有技术类评委的评审票进行统计排序。

2、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说  明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

3、评委打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留二位小数（第三位四舍五入）；总得分保留二位小数（第三位四舍五入）。

4、得分并列：投标人总得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，以设计方案和方案效果展示总得分由高至低进行排序；方案得分仍相同的，以投标报价得分由低至高进行排序；上述均相同的，由招标人决定排序。

5、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报盐城幼儿师范高等专科学校同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城幼儿师范高等专科学校，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

6、不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

7、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

8、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

第四部分  合同条款及格式

GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）》（GF-2000-0210）进行了修订，制定了《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》供合同双方当事人参照使用。

《示范文本》适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。

房屋建筑工程以外的各行业建设工程统称为专业建设工程，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务。

2.工程批准、核准或备案文号：。

3.工程内容及规模：一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务主要包括（但不限于）体育馆、艺术中心规划调整及单体设计方案，含总体鸟瞰图、效果图、平面图、立面图剖面图等，具体详见设计任务书。最终需确保符合规划部门的要求和通过规划部门的批准。

项目总建筑面积约20650㎡，其中体育馆总建筑面积约11500㎡，艺术中心总面积约9150㎡。具体位置详见红线图。工程总投资约1.55亿元。建设项目方案设计服务项目主要包括（但不限于）体育馆、艺术中心规划调整及单体设计方案，含总体鸟瞰图、效果图、平面图、立面图剖面图等，并配套公共辅助设施，招标人保留对上述规模适当调整的权利。

- 工程所在地详细地址：建设地点位于我校海洋路校区，详细用地范围见附图

- 工程投资估算：   1.55亿元   。

6.工程进度安排：本项目的正式招标阶段时间安排约20个日历天，中标方案按照招标人及相关部门修改要求须在15日内修改完成并通过相关部门审批。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：体育馆、艺术中心规划调整及单体设计方案，含总体鸟瞰图、效果图、平面图、立面图剖面图等。最终需确保符合规划部门的要求和通过规划部门的批准。

2.工程设计阶段： 方案设计深化 。

3.工程设计服务内容：一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计、整体方案设计深化等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定全费用综合单价  ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）（¥ 元），（建筑面积暂按20650平方米计算，方案设计费用为     元/m2）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自   双方签字盖章之日起   生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹  份、副本 肆 份，设计人执正本  壹  份、副本  肆 份。

发包人：  （盖章）                       设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                           组织机构代码：

纳税人识别码：                           纳税人识别码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

时  间：年月日                           时  间： 年月日

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.2 其他合同文件包括：合同当事人双方在本合同履行过程中签订的与本工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面补充协议  。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款和江苏省关于工程设计方面的规范性文件    。

1.3 技术标准

1.3.1适用于工程的技术标准包括：本合同中工程设计文件的编制应符合国家法律、技术标准的强制性规定、国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等及本合同约定的要求，并满足本合同相应设计阶段的规定要求，符合国家和行业现行有效的相关规定。各设计阶段设计文件地方图纸审查部门提出的修改意见，设计人应负责修正和完善到位，并且设计文件中所选用的材料、构配件、设备等，应注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求须符合国家规定的标准    。

1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  设计人  ；

提供国外技术标准的名称：     /     ；

提供国外技术标准的份数：      /      ；

提供国外技术标准的时间：     /      ；

提供国外技术标准的费用承担：      /       。

1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：待合同履行过程中实际发生时合同双方另行商定，设计人须无条件接受和全力配合   。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款的约定   。

1.5 联络

1.5.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：；

发包人指定的联系电话及传真号码：；

发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：；

设计人指定的接收人为：；

设计人指定的联系电话及传真号码：；

设计人指定的电子邮箱：。

1.6 保密

保密期限：  无限期  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人其它义务：    /   。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：；

身份证号：；

职    务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表须在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜  。

发包人更换发包人代表的，应当提前  10  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2设计人其他义务：乙方应当严格执行限额设计，乙方在设计中须在保证设计质量和风格的前提下合理控制工程造价，按甲方的要求落实投资控制目标；参加由建设单位主持的需由设计人参加的相关工程会议；除执行通用条款约定及提供设计文件外，还须保证通过盐城市相关部门的审查并配合施工图设计工作。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：；

执业资格及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

设计人对项目负责人的授权范围如下：以设计人的投标承诺为准 ，如设计人未能在投标文件中作明确响应，则以发包人的要求为准  。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  未经发包人同意擅自更换项目负责人的，设计人须向发包人支付罚金人民币壹拾万元整       。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  向发包人支付罚金人民币叁万元整       。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后3天内  。

3.3.2 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：   设计人无正当理由拒绝撤换相关专业主要设计人员的，按每发生一次，处以贰万元/人的罚金，同时还须在3日内将符合发包人要求的主要专业设计人员报送发包人审核    。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   /   。

主体结构、关键性工作的范围：   /    。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /     。

其他关于分包的约定：    /     。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：     /     。

3.5 联合体

3.5.1发包人向联合体支付设计费用的方式：    /   。

4. 工程设计要求

4.1 工程设计一般要求

4.1.1 工程设计的特殊标准或要求：  设计人应当严格按国家有关法律和技术标准的强制性规定、江苏省及盐城市的相关要求及发包人要求服务项目设计，如合同履行过程中确实发生需特殊标准或要求的，由双方协商解决，但发包人再另支付由此发生的相关设计追加费用      。

4.1.2 工程设计适用的技术标准：     执行通用合同条款约定      。

4.1.3工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：执行通用合同条款约定      。

4.2 工程设计文件的要求

4.2.1 工程设计文件深度规定： 执行通用合同条款约定，并能满足招标人及相关部门要求 。

4.2.2 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：/

5. 工程设计进度与周期

5.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：    中标通知书签发后5日内      。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  /。

5.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：       7天          。

5.2 工程设计进度延误

5.2.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /     。

设计人应在发生进度延误的情形后 3  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 1  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3  天内进行审查并书面答复。

5.3 提前交付工程设计文件

5.3.1 提前交付工程设计文件的奖励：     /     。

6． 工程设计文件交付

6.1 工程设计文件交付的内容

6.1.1 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：能够反映调成果文件的格式  。

7. 工程设计文件审查

7.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15  天。

7.2 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

7.3 工程设计审查形式及时间安排：   发包人将根据实际情况及时组织，对工程设计文件进行审查，审查形式不限于组织专家会审等多种方式，发包人组织并承担工程设计文件审查会议及会议费用；还需政府有关部门审查（包含地方规划、规委会等多部门的审查），设计人须在工程设计文件审查期间予以协助。设计文件只有经过发包人及政府有关部门审查确认后方可实施。

8. 施工现场配合服务

8.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：     不提供        。

8.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /   时间内提供施工现场配合服务。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：    ①本合同招标文件约定的投标报价范围内的全部设计任务所发生的全部费用，本工程采用固定全费用综合单价形式计取设计费用；②合同履行期间市场风险和国家有关政策性风险系数以及发包人对服务范围、服务期限、服务质量等的要求      。

风险费用的计算方法：  执行本工程设计服务招标文件约定的方案设计费报价及合同价格计算、调整和确认等内容，在工程实施期间和竣工结算时无论发生投资规模增减或遇到市场风险及国家政策性风险，中标时的设计费中标设计费单价不调整。设计费合同结算价=（中标价-合同约定固定价部分）/投标时暂定工作量*合同执行过程中经发包人确认的实际工作量+合同约定固定价部分    。

风险范围以外合同价格的调整方法：  在合同约定范围以外的风险发生时，由双方根据实际风险情况另行协商解决  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围： /   。

风险费用的计算方法：/    。

风险费用的计算方法：    /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：/    。

（3）其他价格形式：            /            。

9.2 定金或预付款

9.2.1 定金或预付款的比例

定金的比例      /    或预付款的比例    /     。

9.2.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期  / 天前支付。

10. 工程设计变更与索赔

10.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  2  天内书面通知发包人。

10.2设计人应在该事项发生后 2   天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

10.3发包人应在接到设计人书面声明后的  2  天内，予以书面答复。

11. 专业责任与保险

11.1 设计人 不需 有发包人认可的工程设计责任保险。

12. 知识产权

12.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人    。

12.2关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用合同条款   。

12.3 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    设计人   。

12.4关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可以根据自身实际工作需要而复制、使用此类文件、使用上述文件或将之提供给关联的第三方      。

12.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：    设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在本合同价中    。

13. 违约责任

13.1 发包人违约责任

13.1.1 发包人支付设计人的违约金： 发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费 。

13.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：    /    。

13.2 设计人违约责任

13.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按中标价的百分之二十支付给发包人   。

13.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：   由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，按每拖延一天向发包人支付5000元/天，如果乙方超过合同要求的时间 10 天仍未交付该设计项目的阶段设计资料，甲方可以单方解除合同，并要求乙方返还甲方已付全部费用，并支付相当于暂定总设计费15%的违约金    。

13.2.3设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 因设计人自身原因拖延的，违约金的上限为不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的20%  。

13.2.4 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限： 不超过在本合同中设计人已收取的设计费用的总额的50%  。

13.2.5 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 按超出部分金额的20%进行处罚  。

13.2.6设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：一旦发生，招标有权立即终止合同，已完工作量不予结算。

13.2.7乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度给予甲方以经济赔偿，赔偿数额不应大于合同总额。

13.2.8如果乙方在甲方发出整改通知的7日内未能书面回复整改方案或在甲方整改通知的指定期限内未整改完毕的，则甲方有权单方面解除合同，并可要求乙方按照合同总额的5%向甲方支付违约金。
14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。

15. 合同解除

15.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16. 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  90  天内。

17. 争议解决

17.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。

17.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /     。

选定争议评审员的期限：     /    。

评审所发生的费用承担方式：    /   。

其他事项的约定：     /     。

17.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /    。

17.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  二  种方式解决：

（1）向     /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   盐城市  人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）

无        。

附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件3：设计人主要设计人员表

附件4: 设计进度表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件6: 设计变更计费依据和方法

附件7：项目结算审计承诺书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

一馆一中心建设项目方案设计服务项目主要包括（但不限于）体育馆、艺术中心规划调整及单体设计方案，含总体鸟瞰图、效果图、平面图、立面图剖面图等，具体详见设计任务书。最终需确保符合规划部门的要求和通过规划部门的批准。

二、本工程设计阶段划分

方案整体设计阶段（招标阶段并报盐城市有关部门审查阶段）、方案深化设计阶段（经过盐城市有关部门最终认定的方案进行深化阶段）。

三、各阶段服务内容

详见设计任务书。

附件2：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计深化 | 12 | 15 天 | 根据盐城市有关部门方案审查意见将方案调整到位 |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

### 3.成果交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件3：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组其他成员 |  |  |  |  |

附件4：

设计进度表

1、方案设计深化周期15天，根据招标人及盐城市有关部门要求进行方案修改和优化。

注： 以上时间安排不含评审会议及等待发包人回复意见的时间，每一阶段工作都应自发包人书面意见送达后方能进行，并自送达之日起计算工作进度，并确保通过最终审查。

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定全费用综合单价：  （中标价/20650平方米）、结算时根据规划审批建筑面积计算其方案设计费用。投标人应充分考虑方案设计工程项目的规模、性质、方案设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对服务范围、服务期限、服务质量、税金等所有一切费用，并计入综合报价中）。

2.工程设计其他服务费用：              /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：      /

4.特别约定：

（1）本工程设计服务费用中已包含设计人员赴工地现场的旅差费和长期驻现场的设计工地代表和现场服务费，即设计按发包人要求赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费均由设计人自行支付。

（2）其它：设计人为本项目所发生的并由设计人组织的相关方案评审或专家技术认证等发生的费用，均由设计人自行承担 。

三、设计费明细计算表

设计费结算总价=中标价/20650平方米（招标时暂定） *合同执行过程中经发包人确认的实际工作量）

四、设计费支付方式

1、设计方案通过盐城市相关部门审查合格后支付至设计费的70%；

2、配合后续相关设计单位完成施工图设计，且施工图设计经招标人及相关主管认可后支付至设计费的90%；

3、经相关审计部门审计后付清剩余全部设计费。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。付款前，乙方须向甲方开具相应金额的增值税专业发票。

附件6 ：

设计变更计费依据和方法

附件7：

一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务

项目结算审计承诺书

盐城幼儿师范高等专科学校：

根据贵单位审计项目安排，在一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务结算审计中。我单位就与审计事项有关的工程资料和其他情况承诺如下：

1、我单位所提供的工程投标文件、设计合同、工程联系单（工程量核定单）、工程设计费结算等其他审计资料是完整的、真实的。

2、我单位在结算资料报送前，已进行认真审查，误差率已控制在5%以内。我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，我单位承担5%以上按工程核减额部分的5%的审核费；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，我单位承担复审或抽审核减额部分的20%的审核费用；审核费用在工程结算时予以扣款。

3、由于我单位上报结算漏算、少算而造成工程造价核增，则核增部分的审核费用也由我单位承担。

4、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

5、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

6、我单位授权        ，联系方式            全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得贵方的同意。

7、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程设计结算审核工作。

设计单位全称：（盖  章）

经办人（签  字）：

年       月      日

第五部分  经济补偿协议

补  偿  协 议

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据甲方负责实施的评标结果，乙方被评为定标候选人。在后续定标前方案优化环节能够积极根据甲方要求对其方案进行优化。并在定标环节乙方方案被评为第    名，根据本项目招标文件规定甲方需向乙方支付经济补偿金为    万元整。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。付款前，乙方须向甲方开具相应金额的增值税专业发票。

本合同生效后，经济补偿费于招标人和中标人签订合同后30日内全部支付。乙方收到经济补偿后，乙方本项目的方案成果归甲方所有。

本合同双方签字盖章即生效，共 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定人代表                                    法定人代表

（或授权代表）：                              （或授权代表）：

开户银行：                                    开户银行：

银行帐号：                                    银行帐号：

通讯地址：                                    通讯地址：

联 系 人：                                    联 系 人：

第六部分 设计任务书

一、项目背景

为实现创建全国一流幼专、高质量建设特色鲜明的地方应用型高校目标，做好迎接高校办学水平和办学条件评估工作，对照普通高校办学建筑面积指标要求，结合实际办学需要，经学校研究并报市政府批准，决定实施盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目建设。

二、项目概况

盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目由体育馆和艺术训练中心组成。

【建设地点】

建设地点位于我校海洋路校区，详细用地范围见附图。

【工程规模】

根据盐城市行政审批局盐行审批〔2019〕5号《关于盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目建议书的批复》和盐城市发展和改革委员会盐发改〔2020〕8号《关于盐城幼儿师范高等专科学校调整体育馆和艺术训练中心建筑面积的意见》，我校达标工程一期项目总建筑面积为20650m2。其中：体育馆建筑面积为11150m2，艺术训练中心建筑面积为9500 m2。

【投资估算及资金来源】

1.投资估算：盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目总投资估算为15550万元，其中：体育馆投资估算为8550万元，艺术训练中心投资估算为7000万元。

2.资金来源：盐城幼儿师范高等专科学校达标工程一期项目建设资金为国有资金，其中：财政资金7000万元，自筹资金8550万元。

三、体育馆主要功能和面积

体育馆主要功能及面积需求包含但不限于以下,但建筑面积不得超过11150m2：

| 序号 | 功能间名称 | 数量 | 面积 或座位 | 小计面积 或座位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅 | 1 | 500m2 | 500 |  |
| 2 | 办公室 | 10 | 25m2 | 250 |  |
| 3 | 资料陈列室 | 1 | 60m2 | 60 |  |
| 4 | 会议室 | 2 | 80m2 | 160 |  |
| 5 | 篮球馆 | 1 | 2400m2 | 2400 |  |
| 6 | 乒乓球馆 | 1 | 1080m2 | 1080 | 至少摆放 10张球台 |
| 7 | 体测室 | 1 | 200m2 | 200 |  |
| 8 | 多功能室1 | 2 | 400m2 | 800 |  |
| 9 | 多功能室2 | 1 | 200m2 | 200 |  |
| 10 | 体操房 | 1 | 800m2 | 800 | 考虑助跑长度 |
| 11 | 健身房 | 1 | 400m2 | 400 |  |
| 12 | 运动员休息室 | 2 | 80m2 | 160 |  |
| 13 | 器材保管室 | 1 | 100m2 | 200 |  |
| 14 | 淋浴间 | 2 | 60m2 | 120 |  |
| 15 | 卫生间 | 8 | 30m2 | 240 |  |
| 16 | 物业办公室 | 1 | 60m2 | 60 |  |
| 17 | 设备间 | 3 | 150m2 | 450 | 考虑中央空调、新风设备、监控设备、演播控制设备等 |
| 18 | 二楼看台（走道） | 1 | 2500座 | 2500 |  |
| 19 | 茶水间 | 2 | 15m2 | 30 |  |

四、艺术训练中心主要功能和面积

艺术训练中心主要功能及面积需求包含但不限于以下,但建筑面积不得超过9500m2：

| 序号 | 功能间名称 | 数量 | 面积m2 | 小计面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内设计实训室 | 1 | 100 | 100 |  |
| 2 | 景观设计实训室 | 1 | 100 | 100 |  |
| 3 | 视觉传达实训室 | 1 | 80 | 80 |  |
| 4 | 影视动画实训室 | 1 | 80 | 80 |  |
| 5 | 美术展厅 | 1 | 600 | 600 |  |
| 6 | 音乐厅 | 1 | 500 | 500 | 可容纳350-400人 |
| 7 | 舞蹈房1 | 1 | 324 | 324 | 18×18 |
| 8 | 舞蹈房2 | 3 | 196 | 588 | 14×14 |
| 9 | 更衣间 | 4 | 20 | 80 |  |
| 10 | 音乐教室1 | 1 | 120 | 120 |  |
| 11 | 音乐教室2 | 4 | 80 | 320 |  |
| 12 | 琴房 | 200 | 4 | 800 |  |
| 13 | MD制作室 | 1 | 80 | 80 |  |
| 14 | 录音室 | 1 | 80 | 80 |  |
| 15 | 直播间 | 1 | 80 | 80 |  |
| 16 | 办公室 | 4 | 30 | 120 |  |
| 17 | 物业管理办公室 | 1 | 40 | 40 |  |
| 18 | 设备间 | 4 | 40 | 160 |  |
| 19 | 会议室 | 2 | 80 | 160 |  |
| 20 | 门厅 | 1 | 300 | 300 |  |
| 21 | 教室 | 4 | 130 | 520 | 120人教室 |

五、设计任务

1.本次设计包括总平面规划调整设计和体育馆及艺术训练中心单体方案设计，其建筑风格应与海洋路校区已有建筑风格保持一致。

2.投标人提交的投标文件（设计成果）必须保证通过规划部门的审批。

3.总平面规划调整设计和体育馆及艺术训练中心单体方案设计，主要包括（但不限于）以下主要内容：

3.1设计总说明，明确前期分析、设计依据、设计理念、平面功能、建筑造型及其他相关内容；

3.2规划总平面及相关分析图；

3.3建筑效果图，包含日景及夜景鸟瞰，主要角度的单体透视图及体现方案构思的其他效果图；

3.4建筑平、立、剖面图纸；

3.5能体现方案设计思路的其他相关图纸。

4.设计文本：所提交的设计文本应含图册、设计说明及技术经济指标，设计文本综合装订成册，共计8套，规格为A3。

5.表现图：需要提供一套裱在轻质背板上的A1规格（也可多张组织在A1规格的板上）的彩色表现图，主要包括如下内容（但不限于）：

5.1总平面图；

5.2主要立面的人视点透视图(含主要出入口）；

5.3主要立面的人视点夜景透视图；

5.4鸟瞰图；

5.5需要表达设计意图的其他图纸。

6.电子文档：应提交设计图纸和设计文本的电子文档两套，文本为PDF格式文件，图纸为DWG格式文件，效果图为JPG格式文件。

7.多媒体演示：需要提供多媒体演示电子文件（内容包括方案的设计理念，效果图及综合说明等，中文配音，时间限定在15分钟内）；文件可以采用*.AVI或者*.MPG文件格式，同时提供方案介绍演示说明文件，说明文件采用PPT文件格式。

8.以上内容均须提供电子版文件1份，每份电子文件拷贝至U盘内，每份U盘内容如下：

a.《01-多媒体演示文件》

b.《02-方案介绍演示说明文件》

c.《03-缩影文本》

U盘要求用中文简要标记设计方名称，U盘内文件子目录和文件名称以中文编写，文件可用阿拉伯数字排序并编号，文件应分类存放。其中文本文件采用Microsoft Word的doc文件格式；矢量图形文件采用Auto CAD的DWG文件格式；位图图形文件采用*.TIF 或者*.JPG 文件格式（至少能够支持1号图纸的打印）。

9.本项目中选的候选人须完成本项目的总平面规划调整设计和体育馆及艺术训练中心单体方案设计，符合规划部门的要求，并完成相关部门要求的设计修改。中选的方案其设计单位将无条件完成相关部门要求的设计修改，直至通过相关部门的审批。

10.技术咨询费

本项目技术咨询费8000.00元，投标供应在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位签订合同前直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无据）。

11.项目用地范围见附件。

第七部分   投标文件格式

本

一馆一中心建设项目规划调整

及单体方案设计服务项目

投 标 文 件

（一号标书）

投 标 人（法人章）

法定代表人（签字或盖章）

或委托代理人

日    期：        年    月    日

附件一

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：		年		月		日

经营期限：

姓名： 性别：  年龄：  职务：

系						（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：     年    月    日

附件二

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的（姓名）为代理人，以本公司的名义参加（招标人）的的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：             年龄：

单  位：             部门：             职务：

联系电话：

代理人无转委权。特此委托。

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

日   期：     年    月    日

附件三

投 标 承 诺 书

盐城幼儿师范高等专科学校：

- 根据已收到的一馆一中心建设项目规划调整及单体方案设计服务 的方案设计招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以元(大写：      人民币元)的投标总报价（投标时建筑面积暂按20650平方米计算，投标单价为       元/㎡）），承担本工程招标范围内的方案设计的相关服务的所有一切费用。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件及合同约定的时间完成设计任务。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金。

3、若招标人对施工图设计有调整，我方承诺无偿服务，直到招标人满意为止。同时如果我方中标，我方的设计方案无条件、无偿满足政府有关部门对方案的要求。

4、本次投标，我单位派出的设计负责人为           ，联系电话：      。

5、如果我方中标，我方将在《中标通知书》发出之日起30日内与贵方签订委托设计合同。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位，同时没收我方投标保证金，设计合同无效。

6、我方理解：你方不必定授标给最低方案设计费报价的投标人或其他任一投标人。

7、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格，同时我方愿意接受盐城市城乡建设局招标办停止我方在盐城市境内3个月以上投标权的处理。

8、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

9、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、	（其他补充说明）。

投 标 人：			 （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：	   电话：	  传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日        期：	年	月	日

附件四：

拟参加本项目设计项目组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位证编号 | 职称 | 专业 | 在本项目中职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设计项目组成员需附身份证复印件，供评委核对是否已退休。

附件五：

项目设计负责人履历表

| 姓 名 |  | 民 族 |  | 健康状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 年 龄 |  | 职 务 |  |  |
| 专 业 |  | 职 称 |  | 职称 |  |  |
| 毕业院校 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |  |
| 专业工作年限 |  | 设计工作年限 |  | 本项目拟任职务 |  |  |
| 个人 主要 简历 |  |  |  |  |  |  |
| 设计培 训经历 |  |  |  |  |  |  |
| 设计 工作 简历 |  |  |  |  |  |  |
| 单位审查意见并加盖公章 |  |  |  |  |  |  |

投标单位近3年无行贿犯罪承诺书

承诺书

（招标人名称）

我公司郑重声明：我司近 3 年内无行贿犯罪行为记录。

我司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人:   (盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

项目负责人近5年无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（招标人名称）

我公司郑重声明：我司在投标过程中涉及的项目负责人近5年内无行贿犯罪行为记录。

我司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人:   (盖章)

法定代表人或项目负责人：（签字或盖章）

年   月   日

企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标行政区域内的投标资格并在暂停期内承诺书

承诺书

（招标人名称）

我公司郑重声明：我司在投标过程中企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生安全生产事故、重大工程质量等问题，被有关部门暂停投标行政区域内的投标资格并在暂停期内。

我司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人:   (盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

投标人不得有限制招投标或市场准入资格不良行为，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间。

承诺书

（招标人名称）

我公司郑重声明：我司在投标过程中企业无限制招投标或市场准入资格不良行为，并在国家、江苏省级有关部门以及盐城市级有关部门公示期间。

我司保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人:   (盖章)

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

设计方案

其他资料