[image: image1.jpg].‘@p.%%@ D%t F % BB 4%

/ YanCheng KinderGarten Teachers College




盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目
招标文件

（项目编号：YCYZ2024FW007 ）

招   标   人：   盐城幼儿师范高等专科学校    (公章)  

法定代表人(或代理人) ：                      (签章)

二零二四年七月
目    录

第一章  招标公告.................................2
第二章 投标人须知................................7

第三章 评标办法.................................21
第四章 合同条款及格式...........................24
第五章 技术标准和要求...........................57
第六章  投标文件格式............................72
第一章  招标公告

盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目已具备招标条件，工程所需资金来源自筹并已落实。现通过公开招标方式邀请潜在投标人参加本项目的投标报名。现就有关事项公告如下：
一、江苏宏天工程管理有限公司受招标人委托负责本项目的招标事宜。
二、符合本项目招标公告资格要求的投标的申请人均可参加该项目投标。
三、项目概况:
1、项目编号：YCYZ2024FW007

2、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目

3、工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校内。

4、预算金额：35万元/年

5、最高限价：35万元/年

6、招标范围：盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目，具体工作量及要求以招标文件中第五章《技术标准和要求》和招标人提供的养护计划及清单内容为准，招标人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利（含增加或调整项目或数量）。

中标方技术负责人须常驻项目现场，每日在采购人指定处签到打卡，未经采购人同意擅自离场的，采购人将直接终止合同。

投标单位自行勘察现场，现状移交，要求务必认真、仔细阅读合同条款，谨慎报价，严禁恶意竞争低价中标，一经中标，采购人将严格按照合同条款执行。

7、合同履行期限：养护服务期限为2年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（2024年 月 日—2025 年 月 日），经招标人年度考核合格后可以续签一年，招标人有权根据考核情况拒绝签署下一个养护服务周期的合同（具体考核办法由招标人制定），投标人无条件服从和接受。如投标人能严格按照合同要求提供养护服务、服从招标人的管理、养护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经投标人申请，招标人同意后可续签合同一年。如招标人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后投标人应无条件按照原合同约定退场。

8、 本项目不接受联合体。
四、投标申请人资格条件：
（1）投标人具有独立法人资格和独立订立合同和履约的能力（提供有效的营业执照副本复印件加盖公章）； 

（2）上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，提供近三个月中任意1个月）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见附件）；

（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

（6）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有绿化养护业绩（提供业绩合同复印件加盖公章）；

（7）项目负责人必须是投标人本单位正式职工且非法定代表人，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、城市规划、景观、植物、植保、森保、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历（提供符合上述要求的职称证书或学历证书复印件加盖公章）；
（8）投标人必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是采购人对参与本养护项目投标人的基本需求，投标人投标时必须提供上述设备清单及证明材料（证明材料为：1、自有设备提供购置发票彩印件，发票抬头和投标单位一致；2、租赁设备提供有效的租赁合同+承诺函，承诺租赁期限满足本项目需求；3、不满足前面1、2条的单独提供承诺函，承诺中标后，签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。上述养护设施设备须在中标公示期间内运到采购人现场验收合格、认可后才能签署合同,否则采购人可视为第一中标候选人主动弃权；

（9）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单。（提供网站查询截图加盖公章）。
五、招标文件领取：
1、时间：自公告之日起至投标截止时间前
2、地点“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】
3、方式：符合资格要求的投标人可自行下载招标文件。

4、工本费：300元。

5、缴纳方式：开标时现场现金缴纳，由代理公司收取，投标人无论中标与否，文件工本费不退。

6、供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

7、有关本次询价的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

六、提交投标文件起止时间和地址
开始时间：2024年8月1日14点30分（北京时间）

截止时间：2024年8月1日15点00分（北京时间）
地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

7、 开标时间和地址

时间：同提交投标文件截止时间

地点：同提交投标文件地址

八、标书份数及投标保证金
1. 投标文件正本1份，副本2份，电子投标文件1份（内容：按要求签字盖章的正本彩色扫描件1份；格式：PDF；载体：U盘。）直接放入封袋中。
2、本项目不收取投标保证金。
九、评标办法:采用“合理低价法”。
十、其他补充事宜
1、投标人的法定代表人（或委托代理人）需携带其二代身份证原件准时出席开标会议，否则做无效标处理。

2、本项目严禁挂靠，一经核实挂靠，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

3、为确保校园安全，投标人进入盐城幼儿师范高等专科学校南校区时应服从学校管理措施：

（1）投标人从蓝海路北门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）各投标人报名或投标时项目授权代表限1-2人进入校园。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与踏勘、投标活动，不得到招标人其他场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

（4）请各投标人预留好相应时间，配合做好上述管理措施。

十一、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1. 招标人信息
名  称：盐城幼儿师范高等专科学校

地  址：盐城市学海路28号
联 系 人：周老师  
电  话：0515-89966103
2. 代理机构信息
名  称：江苏宏天工程管理有限公司　　
地　　址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼
联 系 人：郑艳      
联系电话：18005108312
3. 项目联系方式
联系人：叶老师
联系电话：15365779999
对项目技术标准和要求部分的询问、质疑请与采购人联系、答复；其他部分的询问、质疑请与代理机构联系、答复。

十二、现场勘查

1、投标人必须在规定时间内进行现场踏勘并取得《现场踏勘证明书》。招标人现场踏勘联系人：沈老师，联系方式：15365779950，如因投标人未通过审查获取踏勘现场，不予接收投标文件。

踏勘时间：2024年 7 月 23 日- 2024年 7 月 25 日（工作日）上午8：30—11:00下午2:30-17:00。

踏勘地点：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、参与现场踏勘的投标人代表，需携带《现场踏勘证明书》，由招标人代表签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到投标文件正本中（副本中放置复印件），否则视为无效投标。《现场踏勘证明书》格式详见招标文件附件。

4、投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

 盐城幼儿师范高等专科学校

2024年7月 22 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：盐城幼儿师范高等专科学校

地址：盐城市高职园区学海路28号

联系人：周老师

电话：0515-89966103

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏宏天工程管理有限公司                                      

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼                 

联系人：郑艳                                          

电话：18005108312

	1.1.4
	项目名称
	盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目

	1.1.5
	建设地点
	盐城幼儿师范高等专科学校

	1.2.1
	资金来源及比例
	国有资金，100%。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围和招标规模
	盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目，具体工作量及要求以招标文件中第五章《技术标准和要求》和建设单位提供的养护计划及清单内容为准，招标人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利（含增加或调整项目或数量）。

	1.3.2
	合同履行期限
	养护服务期限为2年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（2024年 月 日—2025 年 月 日），经招标人年度考核合格后可以续签一年，招标人有权根据考核情况拒绝签署下一个养护服务周期的合同（具体考核办法由招标人制定），投标人无条件服从和接受。如投标人能严格按照合同要求提供养护服务、服从招标人的管理、养护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经投标人申请，招标人同意后可续签合同一年。如招标人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后投标人应无条件按照原合同约定退场。

	1.3.3
	质量要求
	符合招标人要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求： 

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织

□组织

	1.10
	分包
	(不允许

□允许，分包内容要求： 

	1.11
	偏离
	(不允许

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的资料
	见投标人须知2.1 招标文件的组成

	2.2.1

2.2.2
	投标人提出问题的截止时间
	详见投标须知2.2条

	2.2.3
	投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间
	详见投标须知2.2条

	2.2.4
	招标人书面澄清的时间
	详见投标须知2.2.4条

	3.1
	构成投标文件的资料
	详见投标须知3.1条 

	3.2
	投标报价的要求
	详见投标须知3.2条

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日

	3.5
	资格审查资料
	详见投标须知3.5条 

	4.2.1

4.2.2
	递交投标文件截止时间及地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间及地点：同投标截止时间及递交投标文件地点    

	5.2
	开标程序
	详见投标须知5.2条   

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否，推荐的中标候选人数： 1 名 

	7.2
	中标候选人公示
	详见投标须知7.2条

	7.4
	履约保证金
	领取中标通知书后，签订合同前中标人向招标人交纳人民币合同金额的10%（四舍五入至百元）作为本合同的履约保证金。履约保证金在完成合同规定服务事项，并经考核后一次性退还经考核后的履约保证金金额（无息）。

	9
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的纪检部门依法实施的监督。

	9.5
	投诉处理
	详见投标须知9.5条

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证）

	10.2
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.5
	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。

2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限价等）。

3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

4、本招标文件的解释权归招标人所有。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围、招标规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备相应施工类执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

招标代理费：本项目招标代理服务费为人民币4000元。各投标单位在报价中综合考虑，不单独列项，中标后由中标单位直接支付给招标代理服务单位。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 见招标公告
1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求； 

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布最高投标限价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过投标报名登记邮箱随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、最高投标限价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2024年  7月  29  日12:00时前。

2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏宏天工程管理有限公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2024年  7 月   29   日18：00时前。

2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

 2.3项目需求

详见技术标准和要求

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标文件格式

上述所有材料应装订成册并加盖公章，正本1份，副本2份，电子标书（U盘）1份。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作废标处理，并承担相应的责任。

3.2 投标报价 

3.2.1投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，并结合自身企业成本及市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.4本项目施工过程中遇到的矛盾协调、绿化赔偿等各种费用由中标人自行负责。

3.2.5投标人须考虑现场情况，部分材料可能须要人工二次倒运，投标人须将此费用考虑在投标综合报价中。

3.2.6本项目施工用水、用电由投标人自行解决，投标人投标报价时应将施工用水、用电充分考虑到投标报价中，结算时，此部分费用不再另行计取。

3.2.7工程必须确保安全，投标人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。

3.2.8投标报价统一采用人民币作为计量单位。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 

3.5 资格审查资料

3.5.1详见招标公告中投标申请人资格条件要求提供的材料。

注：各投标人对本企业提供的资料真实性负责，如发现上述资格审查资料不实，依据相关法律法规和规定以投标人弄虚作假骗取中标的行为予以相应处罚，如提供的相关资料为原件材料，直接放入标书封袋内。

3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标人编制投标文件，按“投标文件格式”执行。

3.6.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3  投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章。

3.7投标文件的密封和标记

3.7.1 投标人应将投标文件分共 1 个标书。按招标文件约定的份数编制，标书正副本封面须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人签署后密封；标书应装入标书封袋（封袋大小根据需要自行制作，正、副本装在同一封袋内），并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称。

3.7.2 所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖公章。

3.7.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.7.4 未按本章第3.7.1项及第3.7.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：

1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的。

3）本招标文件约定的其他情形。
4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。
4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.6条、3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。
4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）投标人代表抽取本招标文件约定须在开标现场随机抽取的系数（不论几个系数，均由同一个投标人代表抽取）（如有）； 

（5）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（6）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称（如有）、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期（服务期）、项目负责人及其他内容；

（7）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（8）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标期间，评标委员会可能对投标人的投标文件相关内容进行质疑，法定代表人或委托代理人在接到要求质询的电话通知后20分钟内必须到达指定地点接受评标委员会就投标文件等相关内容的质询，否则作无效投标文件处理。
6.4 无效标条款

投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的； 

6、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

7、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

8、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

9、联合体成员与资格预审确定的结果不一致的； 

10、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

11、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 

12、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的； 

14、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

15、未按招标文件要求提供投标保证金的； 

16、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

17、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

18、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

19、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

20、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 

21、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22、不符合招标文件有关暗标的要求；

23、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；

25、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；

26、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

27、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

28、代理人及项目组成员自投标截至之日当月向前12个月内存在同时在2家及2家以上单位缴纳社会保险情形的（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2014年7月-2015年6月社会保险不存在同时在2家及2家以上单位缴纳情形）或者代理人或项目负责人未按照本招标文件约定的要求在本单位缴纳社会保险的；

29、投标时投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

30、投标时未将招标人代表签字确认过的《现场踏勘证明书》原件放入投标文件正本中。

31、本招标文件及法律、法规规定的其他无效投标情形。 

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.6投标文件的澄清

6.6.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.6.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

6.7开、评标秩序

在投标文件的审查、澄清和评价过程中，投标人违反规定滞留在开标、评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 

招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 

7.4.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

8. 重新招标与不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：

（1）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；

（2）资格预审合格的申请人少于3个的；

（3）投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在公布中标候选人公示期间提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。   

10. 需要补充的其他内容

10.1本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

第三章 评标办法

本工程招标评标办法采用“合理低价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人的有效投标报价进行详细评审，评标委员会在通过初步评审和详细评审的有效投标文件中，按照评标价得分由高至低的次序向招标人推荐标明排序的1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。
一、评标标准和程序

（一）初步评审

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、符合性审查

评标委员会根据评审标准和招标文件规定的无效标条款对每一份投标文件进行评审，凡有招标文件规定的无效标条款规定情形之一的，作无效标处理。

2、响应性审查

（1）对招标文件要求的工期、质量标准、投标保证金、投标有效期、暂定价、不可竞争费用等实质性要求的响应性进行评审。

（2）投标人的报价符合招标文件、招标答疑的要求,且经评审不低于成本。

（3）投标人的报价不高于最高投标限价。

3、资格审查

评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

（2）上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章，提供近三个月中任意1个月）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见附件）

（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

（6）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有绿化养护业绩（提供业绩合同复印件加盖公章）。

（7） 项目负责人必须是投标人本单位正式职工且非法定代表人，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化、园艺、城市规划、景观、植物、植保、森保、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历（提供符合上述要求的职称证书或学历证书复印件加盖公章）；

（8）投标人必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是采购人对参与本养护项目投标人的基本需求，投标人投标时必须提供上述设备清单及证明材料（证明材料为：1、自有设备提供购置发票彩印件，发票抬头和投标单位一致；2、租赁设备提供有效的租赁合同+承诺函，承诺租赁期限满足本项目需求；3、不满足前面1、2条的单独提供承诺函，承诺中标后，签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。

（9）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单。（提供网站查询截图加盖公章）
注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查。

（二）详细评审

1、评标基准价及投标报价得分确定

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 96%、97%、98%、99%。评标价等于评标基准价的得满分 100 分；偏离评标基准价的，评标价与评标基准价相比，每高评标基准价1%的扣 0.3 分，评标价与评标基准价相比，每低评标基准价1%的扣 0.2 分，偏离不足1%的，用插入法计算。

说明：

(1)评标基准值一经确定，在开标、评标、定标过程中及定标后均不得以任何因素进行调整；

(2)评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;

(3)有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

二、定标方法：

1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，确定排名第一的中标候选人为最终中标人。

2、如评标价得分相同，由评标委员会按评标价由低到高进行排序，如评标价也相同，由评标委员会抽签确定排序。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

3、如排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4、对不中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

第四章 合同条款及格式


盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目

服务合同

甲方名称(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校

地    址：盐城市学海路28号

联 系 人：

电    话：

乙方名称(全称)：

地    址：

联 系 人：

电    话：

甲、乙双方根据盐城幼儿师范高等专科学校绿化养护项目的结果，签署本合同。

一、维护区域：两个校区总面积约1000亩。南校区校园面积约430亩；北校区校园面积约570亩。其中南校区含东围墙外侧与景观大道便道西侧之间、南大门外侧三个花池、北大门桥向阳河北侧东西两边各20米范围、北侧向阳河、人工湖；北校区含南大门外侧花池、校园东北角小树林、东门南侧小树林、人工湖、其他水面。

二、养护内容：

（一）负责养护区域内巡查工作，按照采购人要求填写、提交巡查记录表，作为月度验收依据之一。
1、日常巡查项目及要求

（1）绿化苗木（乔灌木）生长是否正常，有无安全隐患、病虫害、缺水、倒伏、歪斜、枯死、断枝等情况。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

（2）草坪、草花生长是否正常，有无病虫害、缺水、枯死、杂草等情况。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

（3）各种路面、地面是否有杂草。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现安排人员进行清理。

（4）养护范围内是否有建筑垃圾、生活垃圾等倾倒。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

2、专项巡查项目及要求

（1）一月份负责完成乔木修剪整枝工作；二月份三月份完成乔灌木、草坪修剪整枝工作；四月份完成乔木灌木草坪蚜虫打药工作；五月份完成药物除草、杂草修剪清理工作；六月份完成重阳木病虫害打药工作；七、八月份完成杂草修剪清理工作；八月份根据天气情况，主动做好绿化防台防汛工作，积极配合做好与下一轮养护单位之间的移交工作（采购人负责督促上一任养护公司限期做好维修工作，协助做好上下任养护公司之间的书面交接手续，交接手续的书面资料报送采购人存档，用于竣工验收和支付工程款）；九月份完成草坪模纹范围有机肥施肥工作；十月份完成草坪修剪越冬、乔灌木化肥施肥工作；十一月份完成所有乔木刷白、模纹修建越冬工作；十二月份完成香樟、铁树等防寒防冻薄膜草帘绑扎、盆花进花房保暖工作。

（2）大风暴雨等恶劣天气前后，安排专人及时巡查、维护，保证苗木生长正常、不发生安全问题。

（3）上述专项巡查工作，养护公司均必须安排书面专人负责，按时完成，并及时填写巡查记录表。

（二）负责养护区域内维护工作。

采购人指定养护区域内所有杂草清除（包括草坪、乔灌木、各种道路、各种铺装广场、各种运动场地、各种停车场等区域）、现有及养护期内采购人可能新增的乔灌木花草草坪等绿化苗木日常定期巡查管理养护、校内现有及养护期内采购人可能新增的室内外盆花日常定期巡查管理养护、采购人指定的三处草花（南校区1#教学楼南侧9棵广玉兰树池、行政信息楼西南角花池、北校区南广场24棵香樟树池，含每年更换四次、每次5000只营养钵的草花采购清理栽植，具体品种由采购人指定）的日常定期巡查管理养护、所有绿化绿地区域的杂草杂物清除清洁维护（包括路面杂草、瓷砖地面杂草、大理石砖地面杂草、运动场地路面杂草、人工湖水草杂物、其他水面水草根据采购人要求及时打捞清理、湖面及周边芦苇等修剪、杂草杂物根据采购人要求及时打捞清除等，具体打捞次数不限，小船、服装、工具等全部由养护公司自备，安全由养护公司全权负责）、按照采购人要求和养护需要采购农药肥料防寒防冻薄膜草帘等物资等与完成绿化养护相关联的一切工作。农药化肥不少于约定项目、数量，由养护公司自行进行采购；每次签约前，养护公司必须提交农药化肥采购和使用的时间、项目、数量等一览表，养护公司必须严格按照此表进行采购、使用；农药化肥进场前养护公司必须提供本次采购清单、发票或收据，由采购人管理员、分管处长对照约定联合进行验收，作为支付依据；化肥农药集中储存于一处，养护公司安排专人负责保管；每次领用前，必须采购人管理员一起现场核对签字方可领出使用；农药化肥如少于约定项目、数量，则按实际使用情况，结合市场询价进行扣罚结算。养护公司在一年时间内具体免费采购用于本项目养护工作的物资清单详见下表，本表物资及数量属于采购人要求养护公司免费采购的养护物资必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的养护物资品种、数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑可能增加的费用。根据采购人安排.

《养护公司一年免费采购物资清单一览表》
	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量

	1
	有机肥
	
	100斤/袋
	吨
	20

	2
	复合肥（含肥量大于40%）
	
	100斤/袋
	吨
	8

	3
	高效氯氰菊酯
	
	200ml/瓶，20瓶/箱
	箱
	25

	4
	锐劲威
	
	5g/袋,100袋/盒
	盒
	100

	5
	氯氟吡氧乙酸
	
	10ml/袋，100袋/盒
	盒
	50

	6
	乙羧氟草
	
	10ml/袋，100袋/盒
	盒
	50

	7
	草甘膦
	
	200袋/箱
	箱
	10

	8
	洗衣粉
	
	掺入除杂草药水里
	袋
	60

	9
	尿素
	
	100斤/袋
	吨
	2

	10
	硫酸亚铁
	
	50斤/袋
	袋
	2

	11
	硫磺
	
	
	
	不少于200元

	12
	石灰
	
	
	
	不少于1000元

	13
	薄膜
	
	满足香樟、铁树等越冬


	
	

	14
	草帘或绿色防护布
	
	
	
	

	15
	草花
	
	每次5000盆，每年4次
	盆
	20000

	16
	麦冬采购栽植
	2年内免费种植一次
	一平方米81棵9×9
	平方
	300

	17
	日本女贞
	
	
	平方
	200


特别说明：采购人因自身发展需要实施的绿化建设项目，在超出约定的质保期后，将由现任养护公司免费无条件接受并按照同标准实施养护。

（三）负责养护区域内管理工作。

养护公司应无条件、主动、积极承担起养护区域内管理工作，安排专人巡查，发现问题及时向采购人管理人员报告，并根据其要求进一步处理。

签订合同后到第一次养护费用支付前，养护公司必须对养护范围内的现有树木花草进行现场逐一分类清点，主动、按时做好上下任绿化养护养护公司之间的书面交接手续，此项为验收、资金结付的主要依据。主动、积极做好与养护期内校园内绿化施工项目的配合工作。积极配合采购人突击活动，按时完成，在遇台风、暴雨时，安排专职人员现场定时进行巡查，如遇树木刮断等问题及时安排人员在一小时内到场处理，原则上当天完成，经采购人同意最迟第二天完成。

在养护期内，养护公司应积极配合可能发生的采购人落实的其他相关方在采购人校内实施的建设、维修、应急等各项工作，根据采购人要求，养护公司应无条件、主动、积极做好与养护期内校园内其他项目的配合工作、管理工作，督查工作。尤其是要加强对绿化区域的管理力度，积极做好配合、巡查、监管等工作，详细做好记录。养护公司应该加强针对性巡查，发现有违规使用、错误使用绿化的行为，应该第一时间予以制止，并及时向采购人管理员汇报，根据采购人要求进行进一步处理；否则因养护公司未巡查发现或发现后未及时制止的，由此造成的损失和责任均由养护公司全部承担，养护公司必须无条件免费恢复原样或承担采购人的损失。

（四）负责重大活动、突发事件的配合工作。

根据采购人要求，养护公司应无条件、主动、积极地配合采购人做好重大活动（开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等）、突发事件（水管爆裂、失火、雷暴天气、短时强降水、防台防汛防寒防冻等）等维修、服务、配合、值班等工作。保证达到活动要求标准，紧急情况随叫随到；根据采购人要求免费实施台风、汛期等恶劣天气的巡查、检修、排涝、抢险等工作；根据采购人要求，组织临时抢险队，参与抢险工作，抢险期间实行24小时值班制度。

（五）养护标准和要求：执行《盐城市市区城市绿化养护质量等级标准（试行）》中的二级标准、《盐城市市区城市绿化养护技术规定》和本询价文件约定。如有冲突，以最优于采购人利益的约定为准。

1、绿化修剪：对绿化区内所有苗木普遍进行修剪，根据植物生长的特点和美观的要求定期或不定期进行修剪。

（1）草坪修剪。草坪根据采购人要求适时进行修剪，确保草坪平整、茂盛、美观、长势良好，养护公司无条件接受并执行。草坪无成片枯黄，枯黄面不得超过总面积的2％。草坪每年全面修剪不少于6次，一般在3月、5月、6月、7月、8月、10月进行，具体修剪时间以学校通知为准。每次修剪时间在七天以内，每天修剪工不少于3人，同时安排配套小工负责环境清理。同时草坪高度如超过10cm必须修剪（高度量测方法：从植物土面起到叶尖的距离）。局部、临时、突击性质的草坪修剪不纳入次数统计。草坪边缘必须切边，剪后草坪应保证平整，修剪垃圾及时清理。

（2）模纹修剪。色块灌木应保持一定高度，修剪面要平整，不同颜色、品种的色块之间的界限清楚。红叶石楠、金森女贞、小叶女贞、日本女贞、金叶女贞、雀舌黄杨、海桐、金边黄扬、大叶黄杨、龙柏、八角金盘等模纹每年修剪不少于6次，一般在3月、6月、8月、10月进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在十天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。模纹、绿篱等须保证成型美观、生长旺盛、无枯枝黄叶。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（3）乔木、花灌木修剪。修剪后要确保树形整齐、美观，层次分明，无病虫枝以及内膛枯枝，剪口平滑，不留桩，不影响校内交通。每年落叶乔木修剪1次以上，花灌木修剪2次以上。一般在春秋两季进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在五天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（4）盆花养护：根据实际情况和学校要求适时修剪，盆花须由养护公司安排专职人员，精心养护，确保至少一周巡查、养护一次；每年冬季根据采购人安排及时免费搬运盆花到指定地点养护，开春后根据安排及时免费搬运指定地点；自觉接受采购人安排的人员进行考勤考核。

2、杂草清除。定期除草，保证绿地无明显杂草(茅草须全部清除)。一般12月、1月正常不清除进行，其他时间都需要清除杂草，具体清除时间以采购人通知为准。每次除草时间在十天以内，每天不少于6人，同时负责及时将清除出来的杂草外运出校处理，保证校园环境卫生整洁。采用化学除草剂必须慎重，必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司使用除草剂，必须提前报请采购人管理人员同意，并由养护公司在使用除草剂场地较为明显位置设置安全提示标识。因杂草清除使用药水防治产生的所有工作量均已经在询价报价中体现，不再另外增加费用。

3、病虫害防治。养护单位需安排专人巡查绿化，每日巡查。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响植物生长、观赏效果的范围之内。每年药物防治使用车辆5次以上，人工防治5次以上。喷药时间宜在清早或傍晚。药物防治方案必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物、人员有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司进行药物防治，必须提前报请采购人管理人员同意。因病虫害防治产生的所有工作量均已经在询价报价中体现，不再另外增加费用。采购人要求养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑。

4、施肥。主要施肥时期在春秋季，每年集中施肥次数不少于2次，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象，绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。指定养护的盆花、草花每年施肥的次数为2次以上。除根处施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在晴天进行。

5、松土。树木根部周围的土壤要保持疏松，根据采购人要求，每年两次对乔木、灌木的根部进行松土，对绿化区内所有苗木做规范的养护穴、养护沟。松土深度以不伤根系生长为限。

6、浇水。根据采购人要求适时进行浇水，足量浇水，保证浇透，养护公司无条件接受并执行。6-9月的高温季节浇水在早晚进行，冬季浇水在中午进行；其他季节全天可以。旱季要及时浇水，保证无旱情。采购人有权根据实际情况要求养护公司实施浇水。养护公司应自备水泵、水车、水管等设施设备。浇水时水车等重载机械设备不得经过大理石、荷兰砖等铺装地面以及塑胶跑道。水源原则上使用校外河水，不准使用校内人工湖水和消防水、自来水。

7、排水。投标时编制有预防及施工计划，中标后雨季前能根据地形及场地排水情况，编制详细可操作的排水方案，自行准备防汛排水物资设备，及时做好排水工作。在梅雨或台风季节造成的绿化范围积水时，必须反应迅速，采取诸如挖排水沟、抽水机抽水等措施排水，不可出现24小时之后仍有积水现象，否则由此造成的一切损失由养护人全部承担。

8、防风。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，免费采购水杉支撑，并采用软性材料同植物接触，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措进行固定施。一旦风暴来临，应明确专人定时巡查，第一时间发现问题，及时向采购人汇报，并按照竞争性询价文件等约定积极妥善处理。原则上必须在苗木倒伏后当天按照规范完成扶正等工作（经采购人同意最迟第二天完成），同时按照需要及时浇水，跟踪观察。

9、防冻。投标时编制有预防及施工计划，中标后冬季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，每年的初冬，均需对乔木进行抗冻处理（根际培土、木本植物1.2米以下涂白防虫处理）。其中约1200棵香樟、约10盆铁树主干需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖。来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园（需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖、来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园的绿化苗木种类、数量采购人有权根据实际情况适量调整、增加）。在树木休眠期内，进行扶正。防护要注重美观、整洁。

10、防晒。询价时编制有预防及施工计划，中标后夏季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，高温季节来临时，怕曝晒的植物要提前做好防护。重点要对喜荫和不耐高温的植物采取遮荫、浇水等措施防止植株因日照过于强烈导致叶片灼伤。防护要注重美观、整洁。

11、补种与换植。乔灌木、草坪损坏或死亡，枯枝、死枝须24小时内处理完毕（要每周定期巡查，及时发现，及时清理出校）；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在当天挖除（经采购人同意最迟第二天完成），并填平挖穴。乔灌木、草坪在养护期内出现烂根、枯死等，由养护公司负责免费原样恢复；养护公司必须在发现后一周内按照原规格、品种、数量免费更换或补种完毕（因季节原因，部分物种补植可适当顺延或在下一次支付养护费用时一次性扣除），并确保成活。因人为破坏造成的乔灌木、地被、草坪及草花缺损的，花木甲供，养护公司应及时免费补植和养护。

12、采购人要求的除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的最低次限，实际养护时将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司免费实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑养护次数增加的风险。

13、养护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照采购文件要求主动及时履行养护工作，或采购人认为养护公司仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施养护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付养护费用时一次性予以扣除。

14、根据学校环境建设要求，提供科学合理的建设方案。

 （六）绿化养护月度养护计划

	月份
	养护要点

	1
	1、 巡查养护；

2、 绿化区域杂物清理；

	2
	1、 月底草花换植；

2、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

3、 人工湖、其他水面水草杂物打捞清除；
4、 清理主干道周边枯枝落叶；
5、 清理绿化地域杂物、白色垃圾等；

	3
	1、 局部修剪（草坪、模纹）；

2、 施肥（乔灌木，松土，复合肥10吨；模纹，有机肥4吨）；

3、 月底草花换植；

4、 除草（人行道、广场砖、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；停车位草甘膦除草；草坪宽叶杂草清除（氯氟吡氧乙酸25盒、乙羧氟草25盒）；
5、 治蚜虫（重阳木、海桐、小叶黄杨、丰花月季等，高效氯氰菊酯15箱、锐劲威50盒）
6、 乔灌木修剪，重点是行道树的枯枝、侧枝较低、断枝；

	4
	1、 修剪（草坪、模纹）；

2、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

3、 盆花出花房；

4、 乔灌木扶正；

5、 香樟铁树防冻解除，浇水养护；

	5
	1、 修剪（草坪、模纹）；

2、 月底草花换植；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、 乔灌木、模纹养护穴、养护沟整理；

	6
	1、 修剪（草坪、模纹）；

2、 浇水（每周一次）；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、施肥（铁树、杜鹃，硫酸亚铁）；

	7
	1、 浇水（每周一次）；

2、 局部修剪（草坪、模纹）；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、 做好防汛巡查、准备工作，对歪斜的乔灌木进行加固，提前清理危险苗木；做好暴雨、台风时期的巡查、应急处置工作；

	8
	1、修剪（草坪、模纹）；

2、浇水（每周一次）；

3、月底草花换植；

4、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；停车位草甘膦除草；草坪宽叶杂草清除（氯氟吡氧乙酸25盒、乙羧氟草25盒）；
5、人工湖、其他水面水草杂物打捞清除；
6、清理主干道周边枯枝落叶；
7、清理绿化地域杂物、白色垃圾等；
8、做好暴雨、台风时期的巡查、应急处置工作；

	9
	1、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

2、 浇水（每周一次）；

	10
	1、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

	11
	1、乔灌木扶正；

2、防冻（盆花进花房，专人负责，每日巡查，及时养护）；

3、修剪（草坪、模纹）；

7、 施肥（乔灌木，松土，复合肥10吨；模纹，有机肥4吨）；

5、月底草花换植；

6、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

7、人工湖周边柴清理；

	12
	1、 乔灌木修剪，重点是行道树的枯枝、侧枝较低、断枝；

2、 防冻（乔木刷白；香樟、铁树绑扎；

3、 修剪（草坪、模纹）；

4、乔灌木、模纹养护穴、养护沟整理；


（七）考核要求：根据采购人要求，每月28-30日之间，养护公司必须主动、及时、完整地向采购人管理员提交相关资料，申请采购人进行月度考核。考核资料包括但不限于巡查记录表、签到表（每天）；维护公司应主动提交资料，进行考核申请，否则每延误一天，采购人有权按照200元/天进行扣罚，维护公司无条件同意；延误10天及以上的，采购人有权对涉及月份不予进行月度考核，未经采购人考核的月份，采购人有权不予结算维护费用，以上养护公司无条件接受并同意。考核标准详见附件三：绿化养护外包服务考核标准。

三、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________圆整（￥_______元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

四、管理要求

1、人员配备：人员要求  
1、主要人员

1.1项目负责人：

姓名          ；职称          ；身份证号          ；联系方式          。

1.2技术负责人：

姓名          ；职称          ；身份证号          ；联系方式          。

注：技术负责人须常驻项目现场，未经采购人同意擅自离场的，采购人将直接终止合同。

未经采购人许可，不得擅自更换项目负责人及技术负责人，如须更换，必须得到采购人的书面许可。
2、 养护公司必须配备固定、专职、专业的管理人员（必须持证上岗），组建本养护项目项目部，其中项目负责人1名、项目技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。项目技术负责人每天在采购人校园上下午签到并正常在岗工作，负责每周绿化养护情况的现场巡查和月度养护计划的编制，按照约定时间提交周巡查记录和月度养护计划表给采购人用于考核、验收。同时按照标准自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准，遇到突击情况必须无条件增加人手在采购人限定时间内完成养护任务。

上述现场常驻养护人员（以养护公司正式书面手续为准，所有工作人员年龄不得超过60周岁、以身份证为准）必须办理采购人出入证。

特殊时期（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等、水管爆裂、失火、台风雷暴天气、短时强降水等），养护公司须根据养护工作和采购人需要，及时增加养护工作人员，确保保质按时完成养护工作。

2、设施设备齐备：养护公司必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是甲方对养护公司的基本需求。养护公司签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。上述养护设施设备须在中标公示期间内运到甲方现场验收合格、认可后才能签署合同,否则采购人可视为第一中标候选人主动弃权。

3、工作纪律：保持不少于2个特约服务电话24小时畅通并有人接听，提供24小时服务，接到采购人电话或采购人其他要求养护公司配合的电话后30分钟内到场养护处理直至结束；突发情况时，养护公司须在10分钟内到场并迅速处理至完好。原则上小问题1小时内解决，大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给采购人解释反馈，并承诺养护处理到位时间。因特约服务电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知养护公司到场服务的，则按200元/人/次进行处罚。

严格执行请销假制度。养护公司现场常驻养护人员如确需要请假，必须自行安排好代班人员，且需提前半天向管理员请假（特殊情况必须事先电话请假），经采购人管理员同意后方可离开学校，否则按200元/人/天进行处罚。

养护公司在养护过程中，不得以任何理由和任何借口向学生收取任何费用，否则发现一次罚款1000元，发生两次时采购人有权终止合同，投标人无条件并免费撤场。

工作和值班期间，养护公司工作人员一律不得饮酒，否则发现一次罚款1000元。

4、工作安全：工作期间，养护公司必须服从采购人现场安全管理规定。养护公司须按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、养护、管理，日常检查、养护、管理的安全工作，由养护公司自行负责，所有安全事故及由此引发的一切矛盾处理、费用等均由养护公司全权负责，与采购人无关。

5、合同终止：养护公司有下列行为之一的，采购人有权立即终止合同，养护公司无条件接受并在一周内免费撤场，不向采购人提出任何与此有关的费用要求。

（1）养护公司私自更换常驻现场养护技术负责人的；

（2）养护公司不遵守学校规章制度，对校园安全造成危害的；

（3）养护公司向师生员工销售物品，或与师生员工发生经济关系，造成不良影响的；

（4）养护公司管理不善，给采购人造成重大经济损失或管理失误；（5）服务对象月度满意度测评中满意、基本满意度测评比例连续两次小于80%；

（6）服务对象就养护人员的养护态度、养护效率、养护质量等进行投诉并经采购人查明属实三次及以上的。

五、质量要求、技术标准及服务

1. 养护内容详见采购文件项目需求。

2. 如在采购文件明确要求的，乙方应严格按照采购文件要求执行；如没有专门明确的，乙方应严格按照国家规定的标准执行。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在十分钟内到达甲方现场。

4. 在养护期内，乙方应对本项目采购内容出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 养护期内采购人可能新增加的绿化项目在该新增绿化项目约定养护期之外的养护工作均由乙方免费承担，养护要求、标准等执行同此合同要求。

六、结算方式：本维护项目为“固定总价”合同，项目结算总金额根据合同履约及验收情况确认是否需扣除违约费用。采购文件中的报价已含所有材料采购费用(含按要求实施的标准配置)、完成本维护项目所有机械工具的一切费用（包括洒水车、喷药车、修剪工具、梯子等）、完成本养护项目所有养护人员的一切费用（包括人员保险、餐饮、住宿、交通等）、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、地形整理、养护期免费保修、所有养护期内养护风险费（包括养护期内采购人可能新增加的绿化项目在该项目约定养护期之外的养护工作）、相关检测费、税金、安全管理费（包括高空作业规范保护措施费）、工完场清费（外运出校）、相关人员保险、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。乙方承诺将开具符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合维护项目实际情况的发票。

七、履约保证金
6.1 领取中标通知书后，签订合同前中标人向招标人交纳人民币合同金额的10%（四舍五入至百元）作为本合同的履约保证金。履约保证金在完成合同规定服务事项，并经考核后一次性退还经考核后的履约保证金金额（无息）。
八、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、服务期

8.1合同签订日的次日作为养护期开始日。本工程中标人应按期进场养护；养护过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误养护的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的养护款或履约保证金中直接扣除。如因采购人原因且符合养护时间顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误养护。

合同履行期限：养护服务期限为2年。服务签约周期为一年，中标后先签署第一年合同（2024年 月 日—2025 年 月 日），经招标人年度考核合格后可以续签一年，招标人有权根据考核情况拒绝签署下一个养护服务周期的合同（具体考核办法由招标人制定），投标人无条件服从和接受。如投标人能严格按照合同要求提供养护服务、服从招标人的管理、养护质量好、无安全责任事故、无投诉，且双方达成一致，经投标人申请，招标人同意后可续签合同一年。如招标人拒绝签约的，视为双方不再合作，原合同到期后投标人应无条件按照原合同约定退场

十、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：按照询价文件要求执行。

十一、合同款支付

10.1 付款方式：

（一）养护开始三个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金），养护开始六个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金），养护开始九个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金）一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费（扣除违约金）。前后任养护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表、农药化肥验收资料为支付养护费的必备条件。

（二）付款前，乙方应当提供完税发票供甲方办理付款手续。如乙方不提供完税发票的，甲方有权拒绝付款。

10.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行

开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十二、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（1）、凡是明确注明要求的，养护公司必须根据采购文件要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家产品质量要求和施工安全规范要求，符合国家验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求。                     

（2）养护产品：农药化肥每学期集中采购一次（具体时间由双方协商），养护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则养护公司无条件同意未经验收的农药化肥属于免费养护，采购人有权不予结算。

（3）、养护期间，养护公司必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

十四、验收

（1）过程验收：过程验收包括专项验收和月度验收。

项目正式实施前，采购人将组织安全、技术、管理交底会，形成交底会办纪要。

所有养护材料进场前必须事前告知采购人管理员，专项养护工作结束必须经采购人管理员签署验收合格表后方可作为月度验收资料，否则采购人可视为无效养护，此项不予结算。

采购人组织的月度验收包括常规巡查记录（周）、专项巡查记录（月）、养护计划（月）等书面材料填写、上报的真实性、及时性、实效性验收；采购人组织实施月度验收，作为养护费支付的必备依据。

（2）竣工验收：每一学年度养护结束前，养护公司完善决算资料（一式二套）等书面资料后填写《竣工验收申请表》、《竣工验收表》提请采购人管理员进行竣工验收，否则可视为仍未完工，一切责任由养护公司承担，养护公司不得以合同约定的养护时间作为竣工时间。养护公司按要求完成所有学年度养护工作后，协助下一任养护公司完成对校园内现有情况的复查，做好前后任养护公司之间的书面交接手续。采购人组织实施竣工验收，作为养护费支付的必备依据。

十五、安全要求

（1）、养护公司必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

（2）、进场养护前，养护公司必须按照采购人提供的格式文件签署《安全责任书》（附件一）。涉及水电气设施设备施工时，养护公司必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范安排合格持证人员谨慎进行施工。

（3）、养护期内，养护公司必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别机械、车辆操作者必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标志。养护公司要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由养护公司完全负责，与采购人无关。

（4）、养护结束前，养护公司必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

十六、违约责任
 1、草坪未按约定和采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元；模纹未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元；乔木未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣2000元。

2、杂草未按约定和采购人要求清除或清除不到位，每次扣1000元；采用药物清除杂草未按约定提前报送采购人管理员审核同意的，每次扣200元；使用药物除草，对其它苗木和草坪产生影响，使苗木草坪枯死的，每次酌情扣100-1000元，同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

3、养护过程中未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

4、未按照约定和采购人要求完成病虫害防治任务，每少一次扣500元；同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。未按约定完成施肥任务的，每少一次扣3000元。农药化肥如少于约定项目、数量，则按实结算。

5、未按约定和采购人要求完成浇水任务的，扣200元/天。

6、未按照约定和采购人要求完成防旱、防涝、防晒、防冻、防风、松土、补植等专项养护的，每次扣100--1000元，同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

7、养护公司正式委托的项目技术负责人在采购人校园内正常签到工作天数少于330天，少签到一天扣200元。

8、专门服务电话关机或无人接听，扣200元/次/人。

9、未服从采购人的管理，或绿化养护已经严重影响、干扰采购人正常的教育教学秩序，或未积极配合采购人重大活动，未能达到迎接来宾标准，影响到采购人形象的，酌情扣500-1000元。

10、养护公司未按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理从而产生的安全事故，采购人有权立即终止合同，养护公司无条件一周内免费撤场。

11、其它未按采购文件的要求、敷衍了事、不讲诚信和职业道德的养护行为，酌情扣1-10分。

12、每月28-30之间为考核时间，由养护公司向相应的管理员提出申请，并按要求准备好相关材料。否则延误一天按200/天扣罚，超过10天则不予考核。未考核的月份不予结算养护费用，养护公司无条件同意。

13、养护公司必须安排书面专人负责专项巡查工作，包括大雨大风寒潮等恶劣天气的及时巡查（恶劣天气的判断以采购人意见为准），由养护公司明确的专项巡查负责人向管理员提交巡查记录表，否则每少一次按100/次扣罚，在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

14、养护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照采购文件要求主动及时履行养护工作，且经采购人督促仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施维护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

十七、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十九、合同生效及其它
18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方及财政监管部门各执一份。

 二十、联系人员

乙方将派     【联系电话：      】作为项目现场负责人【详见合同附件二《现场负责人授权书》】，同时派出     【联系电话：      】作为项目现场技术负责人，甲方将派出       【联系电话：   】作为甲方管理员。

甲方(公章)：盐城幼儿师范高等专科学校       乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：12320900MB033473X9           组织机构代码：

地址：盐城市高职园学海路28号              地址：

邮政编码：224005                           邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                      电话：

传真：/                                    传真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：/                                开户银行：

账号：/                               账号：

合同附件一：                安全责任书

甲方：盐城幼儿师范高等专科学校            （以下简称发包人）

乙方：                                    （以下简称承包人）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在我校承担采购、基建、装修、维修项目，以及市政、绿化、水电气及设备安装等项目的参建单位须在合同签署前与发包人签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

承包人本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

承包人应督促施工方明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

承包人应督促施工方项目部对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经发包人工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

承包人应督促施工方项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。承包人应督促施工方专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，必要时发出监理令，落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由监理进行验证。

4、坚持安全交底制度

承包人应督促施工方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向发包人及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或发包人认为有必要的工种，承包人应督促施工方必须制定并坚持持证上岗制度。承包人应在特殊工种进场施工前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报发包人工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

承包人应督促施工方所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

承包人应督促施工方强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

承包人应督促施工方使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，承包人进入发包人管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

承包人应督促施工方现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在发包人指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向发包人申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

承包人应督促施工方施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，承包人应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 

    2、承包人应督促施工方严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、承包人应督促施工方建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、承包人应督促施工方施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交发包人之前，承包人应督促施工方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

1、承包人必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

2、承包人必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的3%违约金。承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。

3、承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的当期工程款中扣除。

4、合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。发包人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。

承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担。

5、承包人应严格按照采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，项目施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。

甲方：                           乙方：

甲方委托代表签字：               乙方委托代表签字：

二〇二〇  年  月  日

合同附件二                  现场负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人(姓名)系(单位名称全称)的法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司承建贵校项目现场负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目法定现场负责人，是项目质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责日常管理；签署有关文件、协议、联系单；填报签证单，负责工程量的真实性、有效性以及预算谈判的审核；行使现场安全文明施工管理的权力，有权对工伤事故按有关规定进行处理。

3、组织各阶段的质量验收工作(包括隐蔽工程)，确保项目质量。

4、按照合同和项目进度代表我司办理申请、支付项目资金的有关手续。负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目款等事宜。

5、配合审计部门做好项目审计，并及时提供相关资料。

该同志在我司委托权限范围内所签署的材料，我司均予以承认并愿意承担全部责任。本授权书于签字盖章后生效，在收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。

受委托的现场负责人（签名）：                   联系电话：

性别：        年龄：        身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)      

授权日期：年月日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）
合同附件三：        绿化养护外包服务考核标准
	序号
	考核点
	具体考核规定
	管理员考核办法
	分管副处长督查要求

	1
	人员考核
	1、项目负责人1名、项目技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。

2、项目技术负责人每天在校园上下午签到并正常在岗工作，全年不少于330天，否则按照200元/天予以扣除。

3、按照标准自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准。

4、突击情况必须无条件增加人手在限定时间内完成养护任务。
	1、收集并保存项目技术负责人确认书面手续，明确职责与权力。

2、每天检查《签到表》，并与现场进行核对。
	月度考核依据

	2
	周巡查
	1、巡查绿化苗木生长是否正常，有无安全隐患、病虫害、缺水、倒伏、歪斜、枯死、断枝等情况；路面、地面是否有杂草；养护范围内是否有建筑垃圾、生活垃圾倾倒。

2、每周五报送《周巡查记录表》给管理员，并根据管理员要求及时进行处理。否则按照100元/次予以扣除。
	1、周五微信留证催缴。

2、周一对表检查，核对真实性、准确性。
	月度考核依据

	3
	月养护计划
	1、每月28-30日之间，养护公司必须主动、及时、完整地向管理员提交相关资料，申请采购人进行月度考核。否则按照200元/天进行扣罚；延误10天及以上的，对涉及月份不予进行月度考核。

2、以《年度养护计划（基础版）》为基础，结合实际情况进行修改。
	1、每月30日微信留证催缴；未交的，每月10日发书面任务书。

2、审核养护计划的针对性、适用性。

3、依表督促实施。
	月度考核依据

	4
	草坪修剪
	1、每年全面修剪不少于6次，在3月、5月、6月、7月、8月、10月进行。

2、每次修剪时间在七天以内，每天修剪工不少于3人，同时安排配套小工负责环境清理，修剪垃圾及时清理。未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

3、草坪高度超过10cm必须修剪。

4、局部、临时、突击性质的草坪修剪不纳入次数统计。

5、未按约定和采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元。
	以任务书为准。
	现场巡查

	5
	模纹修剪
	1、每年修剪不少于6次，在3月、6月、8月、10月进行。

2、每次修剪时间在十天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

3、局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

4、未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元。
	以任务书为准。
	现场巡查

	6
	乔木花灌木

修剪
	1、每年落叶乔木修剪1次以上，花灌木修剪2次以上。

2、一般在春秋两季进行。

3、每次修剪时间在五天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

4、具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业。

5、局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

6、未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣2000元。
	以任务书为准。
	现场巡查

	7
	盆花养护
	1、养护公司安排专职人员，至少一周巡查、养护一次。

2、每年冬季免费搬运盆花到指定地点养护，开春后根据安排及时免费搬运指定地点。
	以任务书为准。
	现场巡查

	8
	杂草清除
	1、一般12月、1月正常不清除进行，其他时间都需要清除杂草。

2、每次除草时间在十天以内，每天不少于6人，同时负责及时将清除出来的杂草外运出校处理。未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

3、采用化学除草剂必须提前报请管理员同意，并由养护公司在使用除草剂场地较为明显位置设置安全提示标识。

4、未按约定和采购人要求清除或清除不到位，每次扣1000元。
	以任务书为准。
	现场巡查

	9
	病虫害防治
	1、每年药物防治使用车辆5次以上，人工防治5次以上。

2、喷药时间宜在清早或傍晚。

3、养护公司进行药物防治，必须提前报请管理员同意。

4、养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付。

5、采用药物清除杂草未按约定提前报送采购人管理员审核同意的，每次扣200元；使用药物除草，对其它苗木和草坪产生影响，使苗木草坪枯死的，每次酌情扣100-1000元，同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

6、未按照约定和采购人要求完成病虫害防治任务，每少一次扣500元；同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

7、未按约定完成施肥任务的，每少一次扣3000元。农药化肥如少于约定项目、数量，则按实结算。

8、农药化肥每学期集中采购一次（具体时间由双方协商），养护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则养护公司无条件同意未经验收的农药化肥属于免费养护，采购人有权不予结算。

9、养护公司必须提交农药化肥采购和使用的时间、项目、数量等一览表，养护公司必须严格按照此表进行采购、使用；农药化肥进场前养护公司必须提供本次采购清单、发票或收据。
	1、管理员、分管处长对照约定联合进行验收，作为支付依据；

2、化肥农药集中储存于一处，管理员负责保管；

3、每次领用前，管理员现场核对签字方可领出使用；

4、农药如少于约定项目、数量，则按实际使用情况，结合市场询价进行扣罚结算。

	10
	施肥
	1、主要施肥时期在春秋季，每年集中施肥次数不少于2次。

2、绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。

3、养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付。

4、未按约定完成施肥任务的，每少一次扣3000元。农药化肥如少于约定项目、数量，则按实结算。

5、农药化肥每学期集中采购一次（具体时间由双方协商），养护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则养护公司无条件同意未经验收的农药化肥属于免费养护，采购人有权不予结算。

6、养护公司必须提交农药化肥采购和使用的时间、项目、数量等一览表，养护公司必须严格按照此表进行采购、使用；农药化肥进场前养护公司必须提供本次采购清单、发票或收据。
	1、管理员、分管处长对照约定联合进行验收，作为支付依据；

2、化肥农药集中储存于一处，管理员负责保管；

3、每次领用前，管理员现场核对签字方可领出使用；

4、化肥如少于约定项目、数量，则按实际使用情况，结合市场询价进行扣罚结算。

	11
	松土
	1、每年两次对乔木、灌木的根部进行松土，对绿化区内所有苗木做规范的养护穴、养护沟。
	以任务书为准。
	现场巡查

	12
	浇水
	1、6-9月的高温季节浇水在早晚进行，冬季浇水在中午进行；其他季节全天可以。

2、旱季要及时浇水，保证无旱情。

3、浇水时水车等重载机械设备不得经过大理石、荷兰砖等铺装地面以及塑胶跑道。

4、水源原则上使用校外河水，不准使用校内人工湖水和消防水、自来水。

5、未按约定和采购人要求完成浇水任务的，扣200元/天。
	高温季节不少于每周一次全面浇水（遇雨顺延），以《签到表》为准。
	现场巡查

	13
	排水
	1、自行准备防汛排水物资设备，及时做好排水工作。

2、在梅雨或台风季节造成的绿化范围积水时，必须反应迅速，采取诸如挖排水沟、抽水机抽水等措施排水，不可出现24小时之后仍有积水现象。
	大雨后及时联合现场巡查，要求24小时内处理好。
	现场巡查

	14
	防风
	1、台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，免费采购水杉支撑，并采用软性材料同植物接触，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措进行固定施。

2、一旦风暴来临，应明确专人定时巡查，第一时间发现问题，及时向采购人汇报。

3、在苗木倒伏后当天按照规范完成扶正等工作（经采购人同意最迟第二天完成），同时按照需要及时浇水，跟踪观察。
	以任务书为准。
	现场巡查

	15
	防冻
	1、每年的初冬，均需对乔木进行抗冻处理（根际培土、木本植物1.2米以下涂白防虫处理）。

2、约1200棵香樟、约10盆铁树主干需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖。来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园（需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖、来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园的绿化苗木种类、数量采购人有权根据实际情况适量调整、增加）。

3、在树木休眠期内，进行扶正。
	以任务书为准。
	现场巡查

	16
	防晒
	1、高温季节来临时，怕曝晒的植物要提前做好防护。

2、重点要对喜荫和不耐高温的植物采取遮荫、浇水等措施防止植株因日照过于强烈导致叶片灼伤。
	以任务书为准。
	现场巡查

	17
	补种与换植
	1、乔灌木、草坪损坏或死亡，枯枝、死枝须24小时内处理完毕（要每周定期巡查，及时发现，及时清理出校）；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在当天挖除（经采购人同意最迟第二天完成），并填平挖穴。乔灌木、草坪在养护期内出现烂根、枯死等，由养护公司负责免费原样恢复；养护公司必须在发现后一周内按照原规格、品种、数量免费更换或补种完毕（因季节原因，部分物种补植可适当顺延或在下一次支付养护费用时一次性扣除），并确保成活。

2、因人为破坏造成的乔灌木、地被、草坪及草花缺损的，花木甲供，养护公司应及时免费补植和养护。
	以任务书为准。
	现场巡查

	18
	工作纪律
	1、保持不少于2个特约服务电话24小时畅通并有人接听，提供24小时服务，接到采购人电话或采购人其他要求养护公司配合的电话后30分钟内到场养护处理直至结束；突发情况时，养护公司须在10分钟内到场并迅速处理至完好。原则上小问题1小时内解决，大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给采购人解释反馈，并承诺养护处理到位时间。因特约服务电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知养护公司到场服务的，则按200元/人/次进行处罚。

2、养护公司现场常驻养护人员如确需要请假，必须自行安排好代班人员，且需提前半天向管理员请假（特殊情况必须事先电话请假），经管理员同意后方可离开学校，否则按200元/人/天进行处罚。

3、养护公司在养护过程中，不得以任何理由和任何借口向学生收取任何费用，否则发现一次罚款1000元，发生两次时采购人有权终止合同，无条件并免费撤场。

4、工作和值班期间，养护公司工作人员一律不得饮酒，否则发现一次罚款1000元。
	以处罚书为准
	监督或师生员工反馈

	19
	苗木清点
	1、签订合同后到第一次养护费用支付前，养护公司必须对养护范围内的现有树木花草进行现场逐一分类清点，主动、按时做好上下任绿化养护公司之间的书面交接手续，此项为验收、资金结付的主要依据。
	以任务书为准。
	现场巡查核对

	20
	重大活动、突发事件的配合工作
	1、养护公司应无条件、主动、积极地配合采购人做好重大活动（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等）、突发事件（水管爆裂、失火、雷暴天气、短时强降水、防台防汛防寒防冻等）等维修、服务、配合、值班等工作。保证达到迎接来宾标准，紧急情况随叫随到；根据采购人要求免费实施台风、汛期等恶劣天气的巡查、检修、排涝、抢险等工作；根据采购人要求，组织临时抢险队，参与抢险工作，抢险期间实行24小时值班制度。

2、未服从采购人的管理，或绿化养护已经严重影响、干扰采购人正常的教育教学秩序，或未积极配合采购人重大活动，未能达到迎接来宾标准，影响到采购人形象的，酌情扣500-1000元。

3、在养护期内，养护公司应积极配合可能发生的采购人落实的其他相关方在采购人校内实施的建设、维修、应急等各项工作，根据采购人要求，养护公司应无条件、主动、积极做好与养护期内校园内其他项目的配合工作、管理工作，督查工作。尤其是要加强对绿化区域的管理力度，积极做好配合、巡查、监管等工作，详细做好记录。养护公司应该加强针对性巡查，发现有违规使用、错误使用绿化的行为，应该第一时间予以制止，并及时向采购人管理员汇报，根据采购人要求进行进一步处理；否则因养护公司未巡查发现或发现后未及时制止的，由此造成的损失和责任均由养护公司全部承担，养护公司必须无条件免费恢复原样或承担采购人的损失。
	1、以任务书为准。
	监督或师生员工反馈

	21
	月度考核
	1、每月28-30日，养护公司必须主动、及时、完整地向管理员提交相关资料，申请月度考核。考核资料包括但不限于巡查记录表、签到表（每天）；维护公司应主动提交资料，进行考核申请，否则每延误一天，采购人有权按照200元/天进行扣罚，维护公司无条件同意；延误10天及以上的，采购人有权对涉及月份不予进行月度考核，未经采购人考核的月份，采购人有权不予结算维护费用，以上养护公司无条件接受并同意。

2、任务书。
	资料齐备、按时。


第五章 技术标准和要求

一、维护区域：两个校区总面积约1000亩。其中，南校区校园面积约430亩；北校区校园面积约570亩。两个校区总面积约950亩。其中，南校区含东围墙外侧与景观大道便道西侧之间、南大门外侧三个花池、北大门桥向阳河北侧东西两边各20米范围、北侧向阳河、人工湖；北校区含南大门外侧花池、校园东北角小树林、东门南侧小树林、人工湖、其他水面。

二、养护内容：

（一）、负责养护区域内巡查工作，按照采购人要求填写、提交巡查记录表，作为月度验收依据之一。
1、日常巡查项目及要求

（1）绿化苗木（乔灌木）生长是否正常，有无安全隐患、病虫害、缺水、倒伏、歪斜、枯死、断枝等情况。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

（2）草坪、草花生长是否正常，有无病虫害、缺水、枯死、杂草等情况。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

（3）各种路面、地面是否有杂草。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现安排人员进行清理。

（4）养护范围内是否有建筑垃圾、生活垃圾等倾倒。负责每周巡查，做好检查记录，及时发现异常情况并书面提交采购人管理人员，并根据管理人员要求及时进行处理。

2、专项巡查项目及要求

（1）一月份负责完成乔木修剪整枝工作；二月份三月份完成乔灌木、草坪修剪整枝工作；四月份完成乔木灌木草坪蚜虫打药工作；五月份完成药物除草、杂草修剪清理工作；六月份完成重阳木病虫害打药工作；七月份完成杂草修剪清理工作；八月份根据天气情况，主动做好绿化防台防汛工作，积极配合做好与下一轮养护单位之间的移交工作（采购人负责督促上一任养护公司限期做好维修工作，协助做好上下任养护公司之间的书面交接手续，交接手续的书面资料报送采购人存档，用于竣工验收和支付工程款）；九月份完成草坪模纹范围有机肥施肥工作；十月份完成草坪修剪越冬、乔灌木化肥施肥工作；十一月份完成所有乔木刷白、模纹修建越冬工作；十二月份完成香樟、铁树等防寒防冻薄膜草帘绑扎、盆花进花房保暖工作。

（2）大风暴雨等恶劣天气前后，安排专人及时巡查、维护，保证苗木生长正常、不发生安全问题。

（3）上述专项巡查工作，养护公司均必须安排书面专人负责，按时完成，并及时填写巡查记录表。

（二）、负责养护区域内维护工作。

采购人指定养护区域内所有杂草清除（包括草坪、乔灌木、各种道路、各种铺装广场、各种运动场地、各种停车场等区域）、现有及养护期内采购人可能新增的乔灌木花草草坪等绿化苗木日常定期巡查管理养护、校内现有及养护期内采购人可能新增的室内外盆花日常定期巡查管理养护、采购人指定的三处草花（南校区1#教学楼南侧9棵广玉兰树池、行政信息楼西南角花池、北校区南广场24棵香樟树池，含每年更换四次、每次5000只营养钵的草花采购清理栽植，具体品种由采购人指定）的日常定期巡查管理养护、所有绿化绿地区域的杂草杂物清除清洁维护（包括路面杂草、瓷砖地面杂草、大理石砖地面杂草、运动场地路面杂草、人工湖水草杂物、其他水面水草根据采购人要求及时打捞清理、湖面及周边芦苇等修剪、杂草杂物根据采购人要求及时打捞清除等，具体打捞次数不限，小船、服装、工具等全部由养护公司自备，安全由养护公司全权负责）、按照采购人要求和养护需要采购农药肥料防寒防冻薄膜草帘等物资等与完成绿化养护相关联的一切工作。农药化肥不少于约定项目、数量，由养护公司自行进行采购；每次签约前，养护公司必须提交农药化肥采购和使用的时间、项目、数量等一览表，养护公司必须严格按照此表进行采购、使用；农药化肥进场前养护公司必须提供本次采购清单、发票或收据，由采购人管理员、分管处长对照约定联合进行验收，作为支付依据；化肥农药集中储存于一处，养护公司安排专人负责保管；每次领用前，必须采购人管理员一起现场核对签字方可领出使用；农药化肥如少于约定项目、数量，则按实际使用情况，结合市场询价进行扣罚结算。养护公司在一年时间内具体免费采购用于本项目养护工作的物资清单详见下表，本表物资及数量属于采购人要求养护公司免费采购的养护物资必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的养护物资品种、数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑可能增加的费用。根据采购人安排.

《养护公司一年免费采购物资清单一览表》
	序号
	名称
	品牌
	规格
	单位
	数量

	1
	有机肥
	
	100斤/袋
	吨
	20

	2
	复合肥（含肥量大于40%）
	
	100斤/袋
	吨
	8

	3
	高效氯氰菊酯
	
	200ml/瓶，20瓶/箱
	箱
	25

	4
	锐劲威
	
	5g/袋,100袋/盒
	盒
	100

	5
	氯氟吡氧乙酸
	
	10ml/袋，100袋/盒
	盒
	50

	6
	乙羧氟草
	
	10ml/袋，100袋/盒
	盒
	50

	7
	草甘膦
	
	200袋/箱
	箱
	10

	8
	洗衣粉
	
	掺入除杂草药水里
	袋
	60

	9
	尿素
	
	100斤/袋
	吨
	2

	10
	硫酸亚铁
	
	50斤/袋
	袋
	2

	11
	硫磺
	
	
	
	不少于200元

	12
	石灰
	
	
	
	不少于1000元

	13
	薄膜
	
	满足香樟、铁树等越冬


	
	

	14
	草帘或绿色防护布
	
	
	
	

	15
	草花
	
	每次5000盆，每年4次
	盆
	20000

	16
	麦冬采购栽植
	3年内免费种植一次
	一平方米81棵9×9
	平方
	300

	17
	日本女贞
	
	
	平方
	200


特别说明：采购人因自身发展需要实施的绿化建设项目，在超出约定的质保期后，将由现任养护公司免费无条件接受并按照同标准实施养护。

（三）、负责养护区域内管理工作。

养护公司应无条件、主动、积极承担起养护区域内管理工作，安排专人巡查，发现问题及时向采购人管理人员报告，并根据其要求进一步处理。

签订合同后到第一次养护费用支付前，养护公司必须对养护范围内的现有树木花草进行现场逐一分类清点，主动、按时做好上下任绿化养护养护公司之间的书面交接手续，此项为验收、资金结付的主要依据。主动、积极做好与养护期内校园内绿化施工项目的配合工作。积极配合采购人突击活动，按时完成，在遇台风、暴雨时，安排专职人员现场定时进行巡查，如遇树木刮断等问题及时安排人员在一小时内到场处理，原则上当天完成，经采购人同意最迟第二天完成。

在养护期内，养护公司应积极配合可能发生的采购人落实的其他相关方在采购人校内实施的建设、维修、应急等各项工作，根据采购人要求，养护公司应无条件、主动、积极做好与养护期内校园内其他项目的配合工作、管理工作，督查工作。尤其是要加强对绿化区域的管理力度，积极做好配合、巡查、监管等工作，详细做好记录。养护公司应该加强针对性巡查，发现有违规使用、错误使用绿化的行为，应该第一时间予以制止，并及时向采购人管理员汇报，根据采购人要求进行进一步处理；否则因养护公司未巡查发现或发现后未及时制止的，由此造成的损失和责任均由养护公司全部承担，养护公司必须无条件免费恢复原样或承担采购人的损失。

（四）、负责重大活动、突发事件的配合工作。

根据采购人要求，养护公司应无条件、主动、积极地配合采购人做好重大活动（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等）、突发事件（水管爆裂、失火、雷暴天气、短时强降水、防台防汛防寒防冻等）等维修、服务、配合、值班等工作。保证达到迎接来宾标准，紧急情况随叫随到；根据采购人要求免费实施台风、汛期等恶劣天气的巡查、检修、排涝、抢险等工作；根据采购人要求，组织临时抢险队，参与抢险工作，抢险期间实行24小时值班制度。

（五）、养护标准和要求：执行《盐城市市区城市绿化养护质量等级标准（试行）》中的二级标准、《盐城市市区城市绿化养护技术规定》和本询价文件约定。如有冲突，以最优于采购人利益的约定为准。

1、绿化修剪：对绿化区内所有苗木普遍进行修剪，根据植物生长的特点和美观的要求定期或不定期进行修剪。

（1）草坪修剪。草坪根据采购人要求适时进行修剪，确保草坪平整、茂盛、美观、长势良好，养护公司无条件接受并执行。草坪无成片枯黄，枯黄面不得超过总面积的2％。草坪每年全面修剪不少于6次，一般在3月、5月、6月、7月、8月、10月进行，具体修剪时间以学校通知为准。每次修剪时间在七天以内，每天修剪工不少于3人，同时安排配套小工负责环境清理。同时草坪高度如超过10cm必须修剪（高度量测方法：从植物土面起到叶尖的距离）。局部、临时、突击性质的草坪修剪不纳入次数统计。草坪边缘必须切边，剪后草坪应保证平整，修剪垃圾及时清理。

（2）模纹修剪。色块灌木应保持一定高度，修剪面要平整，不同颜色、品种的色块之间的界限清楚。红叶石楠、金森女贞、小叶女贞、日本女贞、金叶女贞、雀舌黄杨、海桐、金边黄扬、大叶黄杨、龙柏、八角金盘等模纹每年修剪不少于6次，一般在3月、6月、8月、10月进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在十天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。模纹、绿篱等须保证成型美观、生长旺盛、无枯枝黄叶。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（3）乔木、花灌木修剪。修剪后要确保树形整齐、美观，层次分明，无病虫枝以及内膛枯枝，剪口平滑，不留桩，不影响校内交通。每年落叶乔木修剪1次以上，花灌木修剪2次以上。一般在春秋两季进行，具体修剪时间以采购人通知为准，每次修剪时间在五天以内，每天修剪工不少于5人，同时安排配套小工负责环境清理。具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业。局部、临时、突击性质的修剪不纳入次数统计。

（4）盆花养护：根据实际情况和学校要求适时修剪，盆花须由养护公司安排专职人员，精心养护，确保至少一周巡查、养护一次；每年冬季根据采购人安排及时免费搬运盆花到指定地点养护，开春后根据安排及时免费搬运指定地点；自觉接受采购人安排的人员进行考勤考核。

2、杂草清除。定期除草，保证绿地无明显杂草(茅草须全部清除)。一般12月、1月正常不清除进行，其他时间都需要清除杂草，具体清除时间以采购人通知为准。每次除草时间在十天以内，每天不少于6人，同时负责及时将清除出来的杂草外运出校处理，保证校园环境卫生整洁。采用化学除草剂必须慎重，必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司使用除草剂，必须提前报请采购人管理人员同意，并由养护公司在使用除草剂场地较为明显位置设置安全提示标识。因杂草清除使用药水防治产生的所有工作量均已经在询价报价中体现，不再另外增加费用。

3、病虫害防治。养护单位需安排专人巡查绿化，每日巡查。发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响植物生长、观赏效果的范围之内。每年药物防治使用车辆5次以上，人工防治5次以上。喷药时间宜在清早或傍晚。药物防治方案必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物、人员有药害现象，如造成药害则由此造成的责任和损失由养护公司全权承担。养护公司进行药物防治，必须提前报请采购人管理人员同意。因病虫害防治产生的所有工作量均已经在询价报价中体现，不再另外增加费用。采购人要求养护公司免费采购的农药化肥的品种数量等为必要的最低次限，实际养护中将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司增加免费采购的农药化肥的品种数量并实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑。

4、施肥。主要施肥时期在春秋季，每年集中施肥次数不少于2次，施肥可采用撒施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象，绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分。指定养护的盆花、草花每年施肥的次数为2次以上。除根处施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在晴天进行。

5、松土。树木根部周围的土壤要保持疏松，根据采购人要求，每年两次对乔木、灌木的根部进行松土，对绿化区内所有苗木做规范的养护穴、养护沟。松土深度以不伤根系生长为限。

6、浇水。根据采购人要求适时进行浇水，足量浇水，保证浇透，养护公司无条件接受并执行。6-9月的高温季节浇水在早晚进行，冬季浇水在中午进行；其他季节全天可以。旱季要及时浇水，保证无旱情。采购人有权根据实际情况要求养护公司实施浇水。养护公司应自备水泵、水车、水管等设施设备。浇水时水车等重载机械设备不得经过大理石、荷兰砖等铺装地面以及塑胶跑道。水源原则上使用校外河水，不准使用校内人工湖水和消防水、自来水。

7、排水。投标时编制有预防及施工计划，中标后雨季前能根据地形及场地排水情况，编制详细可操作的排水方案，自行准备防汛排水物资设备，及时做好排水工作。在梅雨或台风季节造成的绿化范围积水时，必须反应迅速，采取诸如挖排水沟、抽水机抽水等措施排水，不可出现24小时之后仍有积水现象，否则由此造成的一切损失由养护人全部承担。

8、防风。台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，免费采购水杉支撑，并采用软性材料同植物接触，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措进行固定施。一旦风暴来临，应明确专人定时巡查，第一时间发现问题，及时向采购人汇报，并按照竞争性询价文件等约定积极妥善处理。原则上必须在苗木倒伏后当天按照规范完成扶正等工作（经采购人同意最迟第二天完成），同时按照需要及时浇水，跟踪观察。

9、防冻。投标时编制有预防及施工计划，中标后冬季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，每年的初冬，均需对乔木进行抗冻处理（根际培土、木本植物1.2米以下涂白防虫处理）。其中约1200棵香樟、约10盆铁树主干需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖。来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园（需要免费采购稻草包扎、免费采购薄膜保暖、来年开春后及时拆除稻草、薄膜并运送出校园的绿化苗木种类、数量采购人有权根据实际情况适量调整、增加）。在树木休眠期内，进行扶正。防护要注重美观、整洁。

10、防晒。询价时编制有预防及施工计划，中标后夏季前能根据实际情况，编制详细可操作的方案，高温季节来临时，怕曝晒的植物要提前做好防护。重点要对喜荫和不耐高温的植物采取遮荫、浇水等措施防止植株因日照过于强烈导致叶片灼伤。防护要注重美观、整洁。

11、补种与换植。乔灌木、草坪损坏或死亡，枯枝、死枝须24小时内处理完毕（要每周定期巡查，及时发现，及时清理出校）；如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在当天挖除（经采购人同意最迟第二天完成），并填平挖穴。乔灌木、草坪在养护期内出现烂根、枯死等，由养护公司负责免费原样恢复；养护公司必须在发现后一周内按照原规格、品种、数量免费更换或补种完毕（因季节原因，部分物种补植可适当顺延或在下一次支付养护费用时一次性扣除），并确保成活。因人为破坏造成的乔灌木、地被、草坪及草花缺损的，花木甲供，养护公司应及时免费补植和养护。

12、采购人要求的除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的最低次限，实际养护时将由采购人根据养护的实际情况有权要求养护公司免费实施养护，相关养护费用已经包含在养护费用报价中，采购人不再另行支付，养护公司在报价时自行考虑养护次数增加的风险。

13、养护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照采购文件要求主动及时履行养护工作，或采购人认为养护公司仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施养护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付养护费用时一次性予以扣除。

（六）绿化养护月度养护计划

	月份
	养护要点

	1
	1.巡查养护；

2.绿化区域杂物清理；

	2
	1.月底草花换植；

2.除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

3.人工湖、其他水面水草杂物打捞清除；
4.清理主干道周边枯枝落叶；
5.清理绿化地域杂物、白色垃圾等；

	3
	1.局部修剪（草坪、模纹）；

2.施肥（乔灌木，松土，复合肥10吨；模纹，有机肥4吨）；

3.月底草花换植；

4.除草（人行道、广场砖、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；停车位草甘膦除草；草坪宽叶杂草清除（氯氟吡氧乙酸25盒、乙羧氟草25盒）；
5.治蚜虫（重阳木、海桐、小叶黄杨、丰花月季等，高效氯氰菊酯15箱、锐劲威50盒）
6.乔灌木修剪，重点是行道树的枯枝、侧枝较低、断枝；

	4
	1.修剪（草坪、模纹）；

2.除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

3.盆花出花房；

4.乔灌木扶正；

5.香樟铁树防冻解除，浇水养护；

	5
	1、 修剪（草坪、模纹）；

2、 月底草花换植；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、 乔灌木、模纹养护穴、养护沟整理；

	6
	1、 修剪（草坪、模纹）；

2、 浇水（每周一次）；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、施肥（铁树、杜鹃，硫酸亚铁）；

	7
	1、 浇水（每周一次）；

2、 局部修剪（草坪、模纹）；

3、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

4、 做好防汛巡查、准备工作，对歪斜的乔灌木进行加固，提前清理危险苗木；做好暴雨、台风时期的巡查、应急处置工作；

	8
	1、修剪（草坪、模纹）；

2、浇水（每周一次）；

3、月底草花换植；

4、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；停车位草甘膦除草；草坪宽叶杂草清除（氯氟吡氧乙酸25盒、乙羧氟草25盒）；
5、人工湖、其他水面水草杂物打捞清除；
6、清理主干道周边枯枝落叶；
7、清理绿化地域杂物、白色垃圾等；
8、做好暴雨、台风时期的巡查、应急处置工作；

	9
	1、 除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

2、 浇水（每周一次）；

	10
	1、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

	11
	1、乔灌木扶正；

2、防冻（盆花进花房，专人负责，每日巡查，及时养护）；

3、修剪（草坪、模纹）；

4.施肥（乔灌木，松土，复合肥10吨；模纹，有机肥4吨）；

5、月底草花换植；

6、除草（人行道、广场砖、停车位、树池、模纹、麦冬、红花醡浆草、桂花林、三叶草等区域）；

7、人工湖周边柴清理；

	12
	1、 乔灌木修剪，重点是行道树的枯枝、侧枝较低、断枝；

2、 防冻（乔木刷白；香樟、铁树绑扎；

3、 修剪（草坪、模纹）；

4、乔灌木、模纹养护穴、养护沟整理；


（七）考核要求：根据采购人要求，每月28-30日之间，养护公司必须主动、及时、完整地向采购人管理员提交相关资料，申请采购人进行月度考核。考核资料包括但不限于巡查记录表、签到表（每天）；维护公司应主动提交资料，进行考核申请，否则每延误一天，采购人有权按照200元/天进行扣罚，维护公司无条件同意；延误10天及以上的，采购人有权对涉及月份不予进行月度考核，未经采购人考核的月份，采购人有权不予结算维护费用，以上养护公司无条件接受并同意。

三、管理要求

1、人员配备：养护公司必须配备固定、专职、专业的管理人员（必须持证上岗），组建本养护项目项目部，其中项目负责人1名、项目技术负责人1名（均以正式书面手续为准）。项目技术负责人每天在采购人校园上下午签到并正常在岗工作，负责每周绿化养护情况的现场巡查和月度养护计划的编制，按照约定时间提交周巡查记录和月度养护计划表给采购人用于考核、验收。同时按照标准自行聘用相对固定的校园一线养护人员组成养护队伍，人数、养护时间等以满足采购人需要为标准，遇到突击情况必须无条件增加人手在采购人限定时间内完成养护任务。

上述现场常驻养护人员（以养护公司正式书面手续为准，所有工作人员年龄不得超过60周岁、以身份证为准）必须办理采购人出入证。

特殊时期（领导视察、开学、军训、各种对内对外考试、演出、招生、阅卷、安全演习等、水管爆裂、失火、台风雷暴天气、短时强降水等），养护公司须根据养护工作和采购人需要，及时增加养护工作人员，确保保质按时完成养护工作。

2、设施设备齐备：养护公司必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是采购人对参与本养护项目投标人的基本需求，投标人投标时必须提供上述设备清单及证明材料（证明材料为：1、自有设备提供购置发票彩印件，发票抬头和投标单位一致；2、租赁设备提供有效的租赁合同+承诺函，承诺租赁期限满足本项目需求；3、不满足前面1、2条的单独提供承诺函，承诺中标后，签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。上述养护设施设备须在中标公示期间内运到采购人现场验收合格、认可后才能签署合同,否则采购人可视为第一中标候选人主动弃权。

3、工作纪律：保持不少于2个特约服务电话24小时畅通并有人接听，提供24小时服务，接到采购人电话或采购人其他要求养护公司配合的电话后30分钟内到场养护处理直至结束；突发情况时，养护公司须在10分钟内到场并迅速处理至完好。原则上小问题1小时内解决，大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给采购人解释反馈，并承诺养护处理到位时间。因特约服务电话关机或无人接听原因导致采购人不能及时通知养护公司到场服务的，则按200元/人/次进行处罚。

严格执行请销假制度。养护公司现场常驻养护人员如确需要请假，必须自行安排好代班人员，且需提前半天向管理员请假（特殊情况必须事先电话请假），经采购人管理员同意后方可离开学校，否则按200元/人/天进行处罚。

养护公司在养护过程中，不得以任何理由和任何借口向学生收取任何费用，否则发现一次罚款1000元，发生两次时采购人有权终止合同，投标人无条件并免费撤场。

工作和值班期间，养护公司工作人员一律不得饮酒，否则发现一次罚款1000元。

4、工作安全：工作期间，养护公司必须服从采购人现场安全管理规定。养护公司须按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、养护、管理，日常检查、养护、管理的安全工作，由养护公司自行负责，所有安全事故及由此引发的一切矛盾处理、费用等均由养护公司全权负责，与采购人无关。

5、合同终止：养护公司有下列行为之一的，采购人有权立即终止合同，养护公司无条件接受并在一周内免费撤场，不向采购人提出任何与此有关的费用要求。

（1）养护公司私自更换常驻现场养护技术负责人的；

（2）养护公司不遵守学校规章制度，对校园安全造成危害的；

（3）养护公司向师生员工销售物品，或与师生员工发生经济关系，造成不良影响的；

（4）养护公司管理不善，给采购人造成重大经济损失或管理失误；（5）服务对象月度满意度测评中满意、基本满意度测评比例连续两次小于80%；

（6）服务对象就养护人员的养护态度、养护效率、养护质量等进行投诉并经采购人查明属实三次及以上的。

四、考核细则

1、草坪未按约定和采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元；模纹未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣1000元；乔木未按采购人要求修剪或修剪不到位，每次扣2000元。

2、杂草未按约定和采购人要求清除或清除不到位，每次扣1000元；采用药物清除杂草未按约定提前报送采购人管理员审核同意的，每次扣200元；使用药物除草，对其它苗木和草坪产生影响，使苗木草坪枯死的，每次酌情扣100-1000元，同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

3、养护过程中未能每日及时工完场清的，酌情每天扣100-500元。

4、未按照约定和采购人要求完成病虫害防治任务，每少一次扣500元；同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。未按约定完成施肥任务的，每少一次扣3000元。农药化肥如少于约定项目、数量，则按实结算。

5、未按约定和采购人要求完成浇水任务的，扣200元/天。

6、未按照约定和采购人要求完成防旱、防涝、防晒、防冻、防风、松土、补植等专项养护的，每次扣100--1000元，同时按市场价赔偿因养护不到位导致的采购人相关损失。

7、养护公司正式委托的项目技术负责人在采购人校园内正常签到工作天数少于330天，少签到一天扣200元。

8、专门服务电话关机或无人接听，扣200元/次/人。

9、未服从采购人的管理，或绿化养护已经严重影响、干扰采购人正常的教育教学秩序，或未积极配合采购人重大活动，未能达到迎接来宾标准，影响到采购人形象的，酌情扣500-1000元。

10、养护公司未按照现行的国家安全规范要求进行日常检查、服务、管理从而产生的安全事故，采购人有权立即终止合同，养护公司无条件一周内免费撤场。

11、其它未按采购文件的要求、敷衍了事、不讲诚信和职业道德的养护行为，酌情扣1-10分。

12、每月28-30之间为考核时间，由养护公司向相应的管理员提出申请，并按要求准备好相关材料。否则延误一天按200/天扣罚，超过10天则不予考核。未考核的月份不予结算养护费用，养护公司无条件同意。

13、养护公司必须安排书面专人负责专项巡查工作，包括大雨大风寒潮等恶劣天气的及时巡查（恶劣天气的判断以采购人意见为准），由养护公司明确的专项巡查负责人向管理员提交巡查记录表，否则每少一次按100/次扣罚，在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

14、养护公司应无条件按照采购文件要求主动及时履行养护工作，如果养护公司未能按照采购文件要求主动及时履行养护工作，且经采购人督促仍未整改或整改不到位的，采购人有权自行安排人员进场实施维护工作，采购人将把此项费用按照实际发生费用的150%在下一次支付维护费用时一次性予以扣除。

五、其它说明（含工期、质量、验收、安全、纠纷处理、分包转包、养护费支付等）

1、养护时间

公示结束后两日内签订合同，合同签订日的次日作为养护期开始日。本工程中标人应按期进场养护；养护过程中，不得以任何借口停工怠工。如因中标人原因延误养护的，按每延误一天，向采购人支付贰仟元的违约金，并从到期的养护款或履约保证金中直接扣除。如因采购人原因且符合养护时间顺延的情况，经由采购人代表书面签证确认后方可顺延，否则视为中标人原因延误养护。

合同履行期限：本次采购养护期限为一年。

2、质量要求

（1）、凡是明确注明要求的，养护公司必须根据采购文件要求规范有序实施；凡是未明确注明要求的，必须采用合格产品，符合国家产品质量要求和施工安全规范要求，符合国家验收标准、满足实际使用需要。注重工艺，必须满足安全、美观要求。                     

（2）养护产品：农药化肥每学期集中采购一次（具体时间由双方协商），养护公司必须经采购人验收合格后方可投入使用，否则养护公司无条件同意未经验收的农药化肥属于免费养护，采购人有权不予结算。

（3）、养护期间，养护公司必须做到每日清理、外运垃圾，保证工完场清；同时必须根据采购人教育教学实际时间，安排施工，不得影响校园正常生活、教学、管理秩序。否则，每发现一起视情节扣罚200元—1000元。所扣罚费用在支付履约保证金或工程款时一次性扣除。

3、项目验收

（1）、过程验收：过程验收包括专项验收和月度验收。

项目正式实施前，采购人将组织安全、技术、管理交底会，形成交底会办纪要。

所有养护材料进场前必须事前告知采购人管理员，专项养护工作结束必须经采购人管理员签署验收合格表后方可作为月度验收资料，否则采购人可视为无效养护，此项不予结算。

采购人组织的月度验收包括常规巡查记录（周）、专项巡查记录（月）、养护计划（月）等书面材料填写、上报的真实性、及时性、实效性验收；采购人组织实施月度验收，作为养护费支付的必备依据。

（2）、竣工验收：每一学年度养护结束前，养护公司完善决算资料（一式二套）等书面资料后填写《竣工验收申请表》、《竣工验收表》提请采购人管理员进行竣工验收，否则可视为仍未完工，一切责任由养护公司承担，养护公司不得以合同约定的养护时间作为竣工时间。养护公司按要求完成所有学年度养护工作后，协助下一任养护公司完成对校园内现有情况的复查，做好前后任养护公司之间的书面交接手续。采购人组织实施竣工验收，作为养护费支付的必备依据。

4、安全要求

（1）、养护公司必须根据施工特点，充分考虑教学、人员进出、日常管理等因素对施工的影响，编制规范、科学、合理的施工方案，保证施工工作安全无事故。

（2）、进场养护前，养护公司必须按照采购人提供的格式文件签署《安全责任书》。涉及水电气设施设备施工时，养护公司必须在施工前充分检查、了解施工场地实际情况，特别是水电气管路走向，严格按照国家规范安排合格持证人员谨慎进行施工。

（3）、养护期内，养护公司必须严格按规范要求施工人员做好安全保护，特别机械、车辆操作者必须持证上岗，严格按照施工操作规程施工，有专职安全人员负责施工区域安全管理，做好相关防护措施，施工区域必须做好四周防护（搭建防护围栏或拉设安全警戒线），在醒目处张贴安全警示标志。养护公司要特别注意采取规范的安全防范措施，负责本项目施工中遇到的一切地方矛盾协调和安全责任并承担由此引发的一切费用，所有安全责任由养护公司完全负责，与采购人无关。

（4）、养护结束前，养护公司必须按照约定工完场清，恢复正常状态，保证能投入正常使用。

5、争议处理

在合同履行过程中所发生的争议由双方协商解决，如协商不成则交由采购人所在地法院通过诉讼解决。由于上述过程发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。

6、分包转包
投标人不得在中标后将养护项目分包或转包给其他企业法人或自然人，否则采购人以投标人（或中标人）违约，有权取消投标人中标资格或提前中止合同。

7、养护费支付

养护开始三个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金），养护开始六个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金），养护开始九个月后经验收合格后付合同价的四分之一（扣除违约金）一学年养护期满经验收合格后按照合同金额一次性付清剩余养护费（扣除违约金）。前后任养护公司之间的书面交接手续、月度验收表、竣工验收表、农药化肥验收资料为支付养护费的必备条件。

8、现场踏勘

供应商须在投标前自行组织现场踏勘，也可以联系采购人现场探勘。如因未踏勘现场引起的一切后果自负。供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求导致施工时间受到限制（服从学生处、保卫处管理）、水电使用情况及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标人利用的资料，供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。现场踏勘联系人：

第六章  投标文件格式

      本

           （封面）             工程

投标文件

投   标  人：        (盖章)         

法定代表人

（委托代理人）：     (签字或盖章)      

日   期：        年     月     日

投标文件主要目录
一、法定代表人身份证明书；

二、授权委托书（如有授权）；

三、投标函（允许另附一个详细说明）；

四、资格审查资料。

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件加盖公章）

（2）上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，成立不满一年不需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式见附件）

（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

（6）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有绿化养护业绩（提供业绩合同复印件加盖公章）。

（7）项目负责人必须是投标人本单位正式职工且非法定代表人，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历（提供符合上述要求的职称证书或学历证书复印件加盖公章）。
（8）投标人必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是采购人对参与本养护项目投标人的基本需求，投标人投标时必须提供上述设备清单及证明材料（证明材料为：1、自有设备提供购置发票彩印件，发票抬头和投标单位一致；2、租赁设备提供有效的租赁合同+承诺函，承诺租赁期限满足本项目需求；3、不满足前面1、2条的单独提供承诺函，承诺中标后，签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。

（9）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单。（提供网站查询截图加盖公章）
五、《现场踏勘证明书》（原件放在投标文件正本中，副本中放置复印件加盖公章）。

六、招标文件要求或者投标人认为需要提供的材料。

一、法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：                                        

单位性质：                                                                 

地    址：                                        

成立时间：           年      月         日 

经营期限：                                       

姓    名：               身份证号：               系 (投标人名称) 的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反两面）粘贴处：
	
	


	
	


投标人(盖章) ：                
日期：        年      月      日

二、授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的            （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的             项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

委托代理人身份证复印件（正反两面）粘贴处：

	
	


	
	


 投标人（盖章）：                 

          法定代表人（签字或盖章）：

                                   日期：        年      月      日                  

三、投 标 函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）           招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）              元（¥           元 ）的投标报价，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量符合招标人要求 。

2．本次投标项目负责人为         ,身份证号码                    ，联系电话：             。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．   我方承诺按招标文件中要求的服务期限完成项目实施内容    

7.（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
       年     月      日

四、资格审查资料。

（1）投标人有效的营业执照副本（复印件盖章）

（2） 上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

（3） 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

提供近三个月中任意1个月的证明材料复印件
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                         。
主要专业技术能力有：                  。

投标人名称（公章）：
                                           日期：   年   月   日
（5）参加投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

声   明
我公司郑重声明：参加本次投标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人名称（公章）：
授权代表签字：__________
                                             日期：   年   月   日

（6）2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有绿化养护业绩（提供业绩合同复印件加盖公章）。

（7） 项目负责人必须是投标人本单位正式职工且非法定代表人，具有园林绿化中级及以上职称或所学专业为园林绿化类相关专业（园林绿化类是指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业，所学专业以学历证书为准）大专及以上学历（提供符合上述要求的职称证书或学历证书复印件加盖公章）。

（8） 投标人必须提供完成本工程所需的一切机械、工具，包括下列但不限于：绿化养护项目专门洒水车一辆（洒水车为原装专业，不得改装，核定水容量不低于8m3），农用车或小卡车一辆，绿篱修剪机2台，割草机四台，高枝剪二台。上述养护设施设备是采购人对参与本养护项目投标人的基本需求，投标人投标时必须提供上述设备清单及证明材料（证明材料为：1、自有设备提供购置发票彩印件，发票抬头和投标单位一致；2、租赁设备提供有效的租赁合同+承诺函，承诺租赁期限满足本项目需求；3、不满足前面1、2条的单独提供承诺函，承诺中标后，签订合同前提供设备清单内的所有设备的购置发票彩印件或租赁合同，且租赁期限满足本项目需求），并保证其安全性与实用性，机械、工具的日常保养、耗损和管理等由养护公司自行全权负责（提供承诺函，格式自拟）。

（9）信誉要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）①列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单。（提供网站查询截图）
五、现场踏勘证明书

	项目名称
	
	项目编号
	

	招标单位名称
	
	工程地点
	

	现场踏勘时间
	年  月   日   时     分

	投标人名称
	

	投标人资质
	

	投标人资质复印件

是否收存
	是【      】       否【      】

	授权代表姓名
	

	授权委托书复印件

是否收存
	是【      】       否【      】

	身份证号码
	

	身份证复印件是否收存
	是【      】       否【      】

	联系电话
	

	踏勘情况：

招标人现场踏勘验证人签字并加盖相关公章：


注：参与现场踏勘的投标人代表，需携带此表，由招标人代表签字确认。并且将此《现场踏勘证明书》原件附到投标文件正本中（副本中放置复印件），否则视为无效投标。
六、招标文件要求或者投标人认为需要提供的材料。

