盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区1-6号学生

宿舍楼物资拆除、清运、残值回收项目

招 标 文 件

盐城幼儿师范高等专科学校

二O二四年六月

第一章 招标公告
盐城幼儿师范高等专科学校现对学海路校区1-6号学生宿舍楼床、桌柜等物资通过公开招标的方式进行拆除、清运、残值回收，欢迎符合条件的单位前来投标。

一、项目概况

1、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区1-6号学生宿舍楼物资拆除、清运、残值回收项目
2、标段划分：本项目分两个标段，1、2、3#楼为一标段，4、5、6#楼为二标段。投标人可投一个标段或两个标段，可兼投但不可兼中。

各标段具体如下：

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	拆除、外运双人床（1）
	1、部位：3#楼局部                        

2、拆除双人床并运至北校区地下人防
	套
	250 
	一标

	2
	拆除、外运双人床（2）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼剩余                

2、拆除双人床并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	1,073 
	

	3
	拆除并外运学桌、衣柜（二组学桌、一组衣柜）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼、                

 2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	24 
	

	4
	拆除并外运学桌、衣柜（三组学桌、一组衣柜）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼                  

2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有        
	房间
	425 
	

	5
	拆除、外运双人床（3）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                             2、拆除双人床并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	1,083 
	二标

	6
	拆除并外运学桌、衣柜（二组学桌、一组衣柜）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                              2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	28 
	

	7
	拆除并外运学桌、衣柜（三组学桌、一组衣柜）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                          2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有        
	房间
	345 
	

	8
	拆除、外运上床下桌
	1、部位：6#楼3层及4层局部                  

2、拆除上床下桌并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	156 
	

	9
	拆除并外运衣柜（一组衣柜）
	1、部位：6#楼3层及4层局部               

2、拆除衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	39 
	


3、项目规模：

本项目投标人每个标段按拆除、清运费用和残值回收费用两部分分别报价:
(1) 物资拆除、清运费用由招标人支付给中标单位，投标最高限价为：一标段17万元，二标段14.3万元；投标人报价高于最高限价的做废标处理。
(2) 物资残值回收费用由中标单位支付给招标人，投标最低限价为：一标段8.2万元，二标段8.9万元。投标人报价低于最低限价的做废标处理。
4、工期要求：进场施工7日历天内拆除、清运全部完成。
二、投标人资格要求

1、投标人资格要求：投标人是具有行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质或具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上施工资质的独立法人，并具有有效的安全生产许可证。
2、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
3、信誉要求：投标人不得存在下列情形：
（1）被国家、江苏本省省级有关部门及盐城本市市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内的。
（2）近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。
（3）被人民法院列为失信被执行人的信息正在被“信用中国”、“信用江苏”网站公布的，投标截止时间前失信被执行人信息已撤销或更正的除外。
（4）投标人作为失信联合惩戒对象被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，且被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的。
凡存在以上情形之一的，本项目招标人拒绝其投标，一经发现资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。
4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、本次招标不接受联合体投标。

三、投标保证金

1、本项目不收取投标保证金。

四、现场踏勘

投标人必须自行踏勘现场（踏勘时间：2024年6月11日-6月13日，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00，联系人：李老师， 联系电话：15365779722），本项目招标范围及其他可能影响投标人报价的所有情况均由各投标人自行现场踏勘，以招标人指定的现状实物为准。上述风险费用由投标人在投标报价中自行考虑，本工程实行固定总价包干。

五、招标文件的获取

1、招标文件在本招标公告附件处自行下载。
2、招标文件售价：500元/份（不分标段），投标人在递交投标文件时以现金形式缴纳给代理机构。
六、投标文件的递交

1、投标文件递交时间： 2024 年 6 月 14 日 10:00 时--10 ：30 时；
2、投标文件递交地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。
3、逾期递交或未递交至指定地点的投标文件，不予接收。
七、开标时间和地点
1、开标时间：2024 年 6 月 14 日 10:30时；
2、开标地点：同投标文件递交地点。
八、评标办法
本项目资格审查采用“资格后审、合格制”，评标办法采用“经评审的最高投标价法”，具体详见招标文件。

九、发布公告的媒介
本次招标公告在盐城幼儿师范高等专科学校网www.yyz.edu.cn发布。 
十、本项目严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十一、联系方式

招标人：盐城幼儿师范高等专科学校         

地址：盐城市高职园区学海路28号 

使用部门联系人：孔老师，联系电话：15365779952 
采购部门联系人：周老师，联系电话：0515-89966103 
现场踏勘联系人：李老师， 联系电话：15365779722

招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联系人：蔡女士         联系电话：18005108380 
                                                 盐城幼儿师范高等专科学校

                                                      2024年6月7日
第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	名称：盐城幼儿师范高等专科学校         
地址：盐城市高职园区学海路28号 

使用部门联系人：孔老师，联系电话：15365779952 
采购部门联系人：周老师，联系电话：0515-89966103 
现场踏勘联系人：李老师， 联系电话：15365779722

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：江苏宏天工程管理有限公司

地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼

联系人：蔡女士           联系电话：18005108380 

	1.1.3
	项目名称
	盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区1-6号学生宿舍楼物资拆除、清运、残值回收项目

	1.1.4
	处置物资 
	见招标公告

	1.1.5
	项目规模
	见招标公告

	1.2.1
	工期
	见招标公告

	1.2.4
	标段划分
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资格、能力和信誉
	见招标公告

	2.3
	投标限价
	 (1) 物资拆除、清运费用由招标人支付给中标单位，投标最高限价为：一标段17万元，二标段14.3万元；投标人报价高于最高限价的做废标处理。
(2) 物资残值回收费用由中标单位支付给招标人，投标最低限价为：一标段8.2万元，二标段8.9万元。投标人报价低于最低限价的做废标处理。

	3.3
	投标保证金
	见投标人须知3.3款

	4.1.1
	投标文件递交截止时间（投标截止时间）和地点
	递交截止时间（投标截止时间）：2024 年 6 月 14 日 10:30  时
递交地点：盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区(盐城市学海路28号)财务处招标办公室。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点                                           

	
	参加开标会的投标人代表
	本项目要求投标人出席开标会的人员：
要求参加人员种类
法定代表人或委托代理人
招标人要求所有投标人出席开标会的人员，应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件，凡二代身份证在开标时不能出示或证件过期的，招标人当场退回其投标文件。


1、总则

1.1 项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.1招 标 人：见投标人须知前附表

1.1.2招标代理机构：见投标人须知前附表

    1.1.3项目名称：见投标人须知前附表

1.1.4处置物资：见投标人须知前附表。
1.1.5物资存放地点：见投标人须知前附表。
1.1.6物资规模：见投标人须知前附表。
1.2 处置要求及标段划分
1.2.1处置时间要求：见投标人须知前附表。

1.2.2处置要求：见投标人须知前附表。

1.2.3安全要求：见投标人须知前附表。

1.2.4标段划分：见投标人须知前附表。
1.3 招标方式

本项目招标方式：公开招标

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资格、能力和信誉。
（1）投标人资格要求：见投标人须知前附表。
（2）财务要求：见投标人须知前附表。

（3）信誉要求：见投标人须知前附表。
（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本本次招标不接受联合体投标。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1投标人投标前应实地查看，了解项目的位置、道路交通情况、处置物资的数量、规格型号、现状及任何其它足以影响报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，任何因忽视或误解项目现场情况、物资实际状况而导致的索赔申请将不被批准。如投标人在投标前未现场踏勘的，所产生的一切后果均由投标人自行承担。物资以投标人现场踏勘为准。
处置物资的数量、规格型号、现状等以投标人现场踏勘为准，投标人未踏勘现场引起的责任自负。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料、相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5踏勘现场时间：2024年6月11日-6月13日，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00，联系人：李老师， 联系电话：15365779722
2、招标文件
2.1 招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）项目需求
（6）投标文件格式；
根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“盐城幼儿师范高等专科学校网www.yyz.edu.cn”随时查看有关该项目招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)及补充公告、中标结果等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1投标人从“盐城幼儿师范高等专科学校网www.yyz.edu.cn”下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。
2.2.2招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应在投标截止时间3日前以书面形式或电子邮件（邮箱：302843535@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）的形式向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。
2.2.3本项目招标期间，投标人须自行登录盐城幼儿师范高等专科学校网www.yyz.edu.cn，查询本项目的招标答疑、澄清修改文件、最高投标限价、最低投标限价及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

2.2.4 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。
2.3投标限价

本项目投标限价 见投标人须知前附表。

3、投标文件
3.1 投标报价

3.1.1 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，包括投标人为完成本项目物资的收购所需要支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。
3.1.2 投标报价：采用“固定总价报价”方式，除招标文件和合同另有约定外，中标总价固定不变。
投标报价应根据招标文件、物资现状及企业自身综合实力、收购成本支出、拟获得的利润、市场行情等因素进行报价。
本项目的物资拆除、清运费用投标报价包含所有床和桌柜等拆除、上下力资、运输、安全措施费用、保险、税金、运后服务等一切费用。

3.1.3 除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标文件的要求进行报价。

3.1.4投标报价统一采用人民币作为计量单位。

3.1.5本项目投标人不得以任何理由有选择性的回收物资，招标范围内的所有物资必须全部回收。否则招标人有权取消其中标人资格，没收投标保证金或履约保证金，单方面终止合同。
3.1.6处置物资以现场实物为准，处置物资的数量、规格型号、数量、现状（完整性、新旧程度等）等以投标人现场踏勘为准。

3.1.7本项目招标代理费为人民币肆仟元/标段，由各标段中标人支付。投标人在报价时将招标代理费综合考虑进投标报价中（不单独列项），中标后领取中标通知书前由中标人向招标代理机构缴纳。

3.2 投标有效期
3.2.1本工程投标有效期为60日。在规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.2.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.2.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.3 投标保证金
3.3.1本项目不收取投标保证金。

3.4 投标文件的编制
3.4.1投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。
3.4.2 投标文件应当对招标文件有关工期（处置时间要求）、投标有效期、处置要求等实质性内容作出响应
3.4.3 投标文件应在投标函、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖印章，要求签字的按要求签字。

3.5 投标文件的组成

投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。投标文件格式见本招标文件“第六章投标文件格式”。
投标人无论投几个标段，投标文件共1个标书，正本一份、副本两份。投标文件应包括以下内容：
（1）资格审查资料：企业营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）、资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）；

（2）法定代表人身份证明；
（3）授权委托书(如有授权)；
（4）投标函（按所投标段分别填写）；
（5）施工方案

（6）招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

上述（1）-（6）项材料按顺序装订成册，正、副本分开装订。

3.6 投标文件的密封和标记

3.6.1 投标人应将投标文件装入标书封袋（封袋大小、数量根据需要自行制作），并在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。
3.6.2 所有投标文件封袋均须密封，否则不予接收。

3.6.3 投标文件应标明“正本”或“副本”标志，正、副本不一致时，以正本为准。如投标人未按要求标明“正本”或“副本”标志，出现投标文件相互矛盾的情况时，评标委员会将作出不利于投标人的认定。

3.6.4 未按本章第3.6.1项及第3.6.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4、投标文件
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将投标文件递交至本招标文件指定的投标文件递交地点。
4.1.2 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.3 有下列情形之一的投标文件拒收并退回：
1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
2）投标文件未按招标文件规定要求封装或标志的；
3）未按招标文件要求递交投标保证金的；

4）本招标文件约定的其他情形。

4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成递交的最后一份投标文件为准。
4.2.2 修改的投标文件应按照本章第3.4条、3.5条、3.6条、第4.2条规定进行编制和递交。
4.2.3投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。
5、开标
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表
招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，前附表要求参加开标会的人员必须准时参加。
5.2 开标程序

招标人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布招标人、招标代理机构、招投标监管部门出席开标会的有关人员；
（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；
（4）当众开标、唱标，宣读投标人名称、投标报价及其他内容；招标人同时逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；
（5）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；
（6）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场由法定代表人或委托代理人书面提出，招标人当场作出答复，并记录，否则视同认可。任何单位和个人在开标结束后就开标提出的异议或投诉将不予受理。
6、评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 无效标条款
投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3、投标函未加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 
5、投标报价高于招标文件设定最高限价或低于最低投标限价的； 
6、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
7、未按招标文件要求提供投标保证金的； 
8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 
9、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的验收、计量、价款结算和支付办法的； 
10、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 
11、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
12、未按招标文件规定的格式填写，未按照投标文件编制要求编写，投标文件的组成不符合招标文件要求，投标文件内容不全、错误、混乱、前后不一致、与实际不符或关键字迹模糊、无法辨认的；
13、开标到场代理人与授权委托书中明确的代理人不一致的；
14、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效的二代身份证参加开标会议或未参加开标会议的；
15、未对招标文件中有关工期（处置时间要求）、投标有效期、安全要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；
16、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

17、投标人投标文件中提供的资格审查资料扫描件或复印件与原件不一致、原件涂改未加盖原签发单位公章的、扫描件不完整、不清晰（钢印除外）关键信息无法辨认的；
18、本招标文件中约定的其他无效标书情形。
凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件规定的其他实质性要求判定无效标的依据。
6.5 投标文件的澄清

6.5.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复，但书面答复中不得变更投标文件的实质性内容。

6.5.2书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

7、合同授予
7.1 定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐1名中标候选人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接重新招标。
7.2 中标候选人公示
招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。 招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示。
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

7.3 中标通知
在本章第3.2款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.4 履约保证金
7.4.1本项目履约保证金为 物资拆除、清运中标价的10% ，在中标通知书发出7日内，中标人将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至招标人指定帐户，否则可以废标处理。
合同须在规定时间办理和签定。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和交纳履约保证金等费用，影响或者推迟签定合同的，招标人可以取消其中标资格、没收其投标保证金，并按照国家现行相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。 

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不确定其他投标人为中标人。
8、纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9、其他
9.1本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。
9.2凡参与本项目投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及最高投标限、最低投标限价等）。
9.3本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。
9.4本招标文件的解释权归招标人所有。
第三章  评标办法

一、评标、定标办法
本项目招标评标办法采用“经评审的最高投标价法”，由评标委员会对通过资格审查、符合性评审投标人的有效的残值回收投标报价（B）减去拆除、清运投标报价（A）的差额(C)高至低排序,C值最高价为中标侯选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。投标人报价差额相同须明确中标候选人或须对中标候选人进行排序的，按物资拆除、清运投标报价由低到高顺序排列，清运投标价最低价中标；若物资拆除、清运投标报价也相同，则由评标委员会抽签确定。    
评标顺序：一标段→二标段，一标段的中标候选人可参与二标段的评审，但不得作为二标段的中标候选人。                                                        
二、评标标准和程序

（一）资格审查：
评标委员会对所有参加投标的投标人的资格对照招标文件资格后审要求提供的资料进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

资格审查材料：投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；投标人资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）；投标人安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）。

评标委员会对上述材料进行审查，未提交上述资料或资料不全的，不予通过资格审查。
（二）符合性评审                                                
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；开标过程中是否存在无效标书情形。

审查标准主要有：投标文件的格式、签字盖章和正副本数量；投标文件的组成；投标文件及报价唯一；工期（处置时间）等招标文件要求明确承诺的内容投标人是否明确承诺且不低于招标文件的要求。

符合以上要求的，通过符合性评审，否则不予通过评审。

（三）商务性评审
评标委员会对通过资格审查和符合性评审的标书进行商务性评审：

本项目投标人按物资拆除、清运费用和残值回收费用两部分报价，设拆除、清运费用投标报价为A值，残值回收费用投标报价为B值，最终B值-A值的差额C值最高价投标单位为中标单位。
三、其它
1、对不中标的候选人，招标人有权不作任何解释。

2、在开标、评标过程中出现流标，评标委员会发现有疑似串标、围标现象，经评标委员会商定可以否决本次招标。
3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

4、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。
第四章  合同条款

甲方 (招标人)：  盐城幼儿师范高等专科学校   
乙方（中标人）：                                     

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方本项目协商达成一致，订立本合同。

签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价（人民币，大写为）：拆除、清运费              ；残值回收费              

2.合同价格形式：  固定总价合同  。

服务范围
盐城幼儿师范高等专科学校学海路校区 1-6号学生宿舍楼物资拆除、清运、残值回收项目，乙方负责标段    的         号学生宿舍楼物资现场拆除，收集装车运输处置等。

二、双方工作：
甲方工作
    1.办理施工所涉及的各种申请、批件等各项手续，协助乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
    2.指派为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。
    3.负责到有关部门办理相应审批手续。
    4.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。
 乙方工作
    1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照双方确认的作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。
    2.指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期限保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
    3.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担。
    4.乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的物品、陈设等；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和物品、陈设进行保护，费用乙方承担，造成现场的设施和物品、陈设损坏丢失的，由乙方承担一切责任，并照价赔偿。
三、工期
1、工期要求：进场施工7日历天内拆除、清运全部完成。计划开工日期：2024年  月  日，计划竣工日期：2024年  月  日。
    2、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且承担因工期延误造成的相关损失。
    3、由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延。若因此造成甲方或第三人的损失，乙方负责赔偿。
四、工程质量检查及验收：
   工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

五、付款方式、结算方式及履约担保
1、付款方式：
（1）乙方在中标后凭中标通知书向甲方支付中标的物资残值回收费用，支付完成后乙方提交甲方财务处出具的收费凭证办理合同签署手续。合同签署后进入校园内施工。
（2）物资拆除、清运全部完成，竣工验收合格，付拆除、清运中标价的70%；审计结束后按结算审定价和处罚扣款(如有)付清余款。乙方须提供正规发票。

（3）工程竣工验收合格后，乙方未发生违约情形的，乙方凭竣工验收文件申请退还履约保证金。

备注：本工程采用“固定总价报价”方式，除招标文件和合同另有约定外，中标总价固定不变。
2、本工程实行履约担保制度，乙方合同签订前交纳人民币 物资拆除、清运中标价的10% 作为

本合同的履约保证金。合同履约结束后一次性无息退还。
六、安全文明施工

1、乙方进场后，必须服从甲方对拆除场地总平面的规划，服从甲方和总承包单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

2、工程必须确保安全，乙方自行承担物品拆除、处置外运过程中的任何状况下的安全责任。发生的一切安全和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到项目进展时，甲方有权处理相关事务，没收物品，所发生的费用在工程款扣除。

3、由于乙方疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由乙方支付，乙方未支付或迟延支付的，甲方可从工程款中予以扣除。

七、违约责任

   1.甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定支付违约金。如实际损失大于合同总价款，则按实际损失支付违约金。
2.由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。
3.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金5000元/天；乙方需继续履行合同，除非甲方单方解除合同，且不承担违约责任。
    4.乙方应妥善保护甲方现场宿舍内外的所有设施设备，包括空调、门窗、洗漱间、卫生间、墙壁、地面、楼梯、扶手、瓷砖等，如造成损失，损失部分全部由乙方负责维修，恢复原状。
    5.乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），乙方所完成的工程量自动放弃，不向甲方索要已完成的工程量款，作为由此造成甲方损失的赔偿，给甲方造成的损失大于工程量款的，甲方有权要求乙方继续赔偿。
八、合同终止

有下列情形之一的，合同义务终止：

1、本合同按约定履行完毕；

2、本合同经双方协商一致而终止；

3、法律法规规定终止的其他情形。
九、争议解决

如就本合同事项发生争议，双方应协商解决；协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其它

1、工程开工时，乙方应出具书面授权委托书明确工程负责人，并按投标文件要求明确现场看管人员及装卸人员。项目负责人、现场看管人员及装卸人员必须并常驻现场，如项目实施过程中提供的人员中每少一人参与项目实施的，甲方有权处以投标人2000元/人的处罚；提供的人员不能胜任工作的，甲方将有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且甲方有权处投标人不少于2000元的处罚，乙方必须在甲方处罚决定后3日内以现金形式交由甲方；项目负责人和现场看管人员中途如需离开，必须书面申请。

2、本项目实施过程中遇到的一切矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，并在投标报价中考虑。乙方协调解决本工程实施过程中发生的所有矛盾费用在投标报价中考虑，甲方不另支付此项费用。由于乙方管理不善，在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部自行承担。

3、乙方必须按市有关文件做好安全与文明施工，合同实施期间所有消防、市容保洁、环境噪声、成品保护、文明施工均由乙方负责，并自行承担由此发生的相关费用。在乙方施工期间出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时不免除乙方造成不良后果后所应承担的法律责任及其它责任。

4、乙方必须保证农民工工资及时发放到位，不得截留和拖欠。若甲方发现一次乙方因农民工工资未及时发放而造成矛盾，甲方有权扣除履约安全质量保证金。

5、乙方应以安全合法的方式处置所拆除的物资，并承担在物资再利用过程中产生的一切责任。本项目的残值回收由乙方处理，若乙方不具备本次招标范围内残值回收处理能力，中标后须自行委托具有相关能力的回收单位处理，费用由乙方与分包的回收处理单位自行约定。投标人投标报价时应充分考虑上述因素。
6、乙方装运物资时，须听从甲方有关负责人员的指挥，不得装运本合同标的物以外的甲方物资。
7、在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的设备和材料无条件供甲方使用，其设备租金和材料价值如有剩余,待双方商定或法院判决生效后7天内支付。

①不同意本工程合同条件；

②停工或拖延施工进度或影响施工质量；

③无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

④无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

8、甲方的招标文件及乙方的相关承诺均为必须履行的内容。
9、本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

10、本合同未尽事宜，按国家和省有关法律、法规、规章的要求执行处理。

	甲方：
（盖章）
	乙方： 
（盖章）

	法定代表人                              

或授权代表（签字或盖章）：                          


	法定代表人
或授权代表（签字或盖章）：


	地址：
	地址： 

	电话：
	电话：

	开户银行：
	银行： 

	账号：
	账号：

	签订日期：
	签订日期：


安全责任书
甲方：盐城幼儿师范高等专科学校                （以下简称甲方）

乙方：                                        （以下简称乙方）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行建筑、装修、维修工程，包括市政、绿化、水电气及设备安装等施工单位须在合同签署前与甲方签订本责任书。

一、建立以项目经理为首的安全保证体系

本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，各工种施工员是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1、建立健全各项安全管理制度

明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。

2、建立安全教育制度

项目部应对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经甲方工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。

3、坚持安全检查制度

由项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。

4、坚持安全交底制度

乙方技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系甲方工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。

5、规范安全事故处理制度

现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向甲方及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。

6、坚持特殊工种持证上岗制度

强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或甲方认为有必要的工种，必须坚持持证上岗制度。乙方应在签署本协议前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报甲方工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。

二、安全施工措施

1、强电施工安全管理

所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。

强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电⑵验电⑶挂地线⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度⑵操作票制度⑶查话及交底制度⑷工作许可制度⑸工作监护制度⑹工作间断及工作转移制度⑺工作终结及送电制度⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。

2、施工用水安全管理

所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与甲方工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经甲方工地代表认可的合格计量设备。

3、用气用火安全管理

使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，乙方进入甲方管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。

4、机械设备使用安全管理

现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在甲方指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向甲方申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。

5、施工区域安全管理

施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。

如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，乙方应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。

三、文明施工要求

1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
    2、严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。

3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。

4、建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。

5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、安全责任

乙方应严格按照招标文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

甲方：                           乙方：

甲方委托代表签字：              乙方委托代表签字：

二〇二四年 月 日

第五章  项目需求
一、采购内容
学海路校区1-6号学生宿舍楼床、桌柜等物品拆除、清运、残值回收。
二、项目物品数量、规格、参数及要求
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	拆除、外运双人床（1）
	1、部位：3#楼局部                       

 2、拆除双人床并运至北校区地下人防
	套
	250 
	一标

	2
	拆除、外运双人床（2）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼剩余              

  2、拆除双人床并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	1,073 
	

	3
	拆除并外运学桌、衣柜（二组学桌、一组衣柜）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼、                 

2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	24 
	

	4
	拆除并外运学桌、衣柜（三组学桌、一组衣柜）
	1、部位：1#楼、2#楼、3#楼                  

2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有        
	房间
	425 
	

	5
	拆除、外运双人床（3）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                            

 2、拆除双人床并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	1,083 
	二标

	6
	拆除并外运学桌、衣柜（二组学桌、一组衣柜）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                              

2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	28 
	

	7
	拆除并外运学桌、衣柜（三组学桌、一组衣柜）
	1、部位：4#楼、5#楼、6#楼                          

2、拆除学桌、衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有        
	房间
	345 
	

	8
	拆除、外运上床下桌
	1、部位：6#楼3层及4层局部                  

 2、拆除上床下桌并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	套
	156 
	

	9
	拆除并外运衣柜（一组衣柜）
	1、部位：6#楼3层及4层局部               

2、拆除衣柜并清运，投标人自行考虑弃置地点及运距，残值归投标人所有
	房间
	39 
	


三、项目规模
本项目分两个标段：1、2、3#楼为一标段，4、5、6#楼为二标段。每个标段分物资拆除、清运费用和物资残值回收费用分别报价:
(1) 物资拆除、清运费用由采购人支付给中标单位，一标段该费用最高限价为17万元，二标段该费用最高限价为14.3万元；
(2) 物资残值回收费用由中标单位支付给采购人，一标段该费用不低于8.2万元，二标段该费用不低于8.9万元。
四、其他
1、本项目的拆除、清运报价包含所有床和桌柜等拆除、上下力资、运输、安全措施费用、保险、税金、运后服务等一切费用。
2、工期要求：进场施工7日历天内拆除、清运全部完成。
3、本项目的残值回收由投标单位处理，若中标单位不具备本次招标范围内残值回收处理能力，中标后须自行委托具有相关能力的回收单位处理，费用由中标单位与分包的回收处理单位自行约定，结算时中标单位向招标人按本项目的中标价予以结算，投标人投标报价时应充分考虑上述因素。
第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：

      本

                            项目
 投 标 文 件
投标人（盖章）：                          

日          期：                          

一、资格审查资料

1、投标人营业执照（副本）复印件（加盖投标单位公章）；

2、投标人资质证书（副本）复印件（加盖投标单位公章）

3、安全生产许可证复印件（加盖投标单位公章）

二、法定代表人身份证明
投 标 人：                      
单位性质：                      
地    址：                      
经营期限：                      
姓    名：                    性        别：                
年    龄：                    职        务：                
身份证号码：                                      
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖单位章）

                                   年        月        日

三、授权委托书
本人            （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （招标项目名称）      投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                         。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

        年       月       日
四、投 标 函（一标段）

盐城幼儿师范高等专科学校：



1、根据已收到的

（项目名称）

的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件的所有条款，以一标段物资拆除、清运费用为人民币(大写)            （¥：     元）、物资残值回收费用为人民币(大写)            （¥：     元），处置时间 7日历天履行合同责任和义务，实现项目目的。
2、如我方中标，保证项目实施过程中，根据现场实际情况做好安全防护工作，严格遵守现行相关安全操作规程。在物资收购和清运过程中周边环境保护及相关安全工作由我方负责，如发生各类安全事故，一切责任均由我方承担。
3、我方已对本项目进行了现场勘察，对处置物资状况已完全知悉且认可，完全接受招标文件的全部内容和要求，已认真考虑了现行政策规定以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

4、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态，符合投标人资格要求中的信誉要求。
5、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，否则投标保证金归招标人所有，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

8、其他：                                 。

投标人(盖公章)：                             

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：               

日期：      年    月    日
投 标 函（二标段）

盐城幼儿师范高等专科学校：



1、根据已收到的

（项目名称）

的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件的所有条款，以二标段物资拆除、清运费用为人民币(大写)            （¥：     元）、物资残值回收费用为人民币(大写)            （¥：     元），处置时间 7日历天履行合同责任和义务，实现项目目的。
2、如我方中标，保证项目实施过程中，根据现场实际情况做好安全防护工作，严格遵守现行相关安全操作规程。在物资收购和清运过程中周边环境保护及相关安全工作由我方负责，如发生各类安全事故，一切责任均由我方承担。
3、我方已对本项目进行了现场勘察，对处置物资状况已完全知悉且认可，完全接受招标文件的全部内容和要求，已认真考虑了现行政策规定以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。

4、我方保证我公司具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态，符合投标人资格要求中的信誉要求。
5、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，否则投标保证金归招标人所有，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

8、其他：                                 。

投标人(盖公章)：                             

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：               

日期：      年    月    日
五、施工方案

（人员、设备、施工计划和进度安排等）

六、其他材料

招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其他材料。

1
4

