询 价 文 件

项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校

阜宁校区阜师东路家属区东围墙维修项目

采购编号：2018036603

盐城幼儿师范高等专科学校

2018年11 月

第一部分   询 价 公 告

根据采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校现对 盐城幼儿师范高等专科学校阜宁校区阜师东路家属区东围墙维修项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的询价供应商前来询价。

一、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校阜宁校区阜师东路家属区东围墙维修项目。

采购编号：2018036603

二、项目简要说明：项目实施区域位于阜宁校区阜师东路家属区，具体内容为立面抹灰层拆除约460平方米，墙面抹灰约460平方米，外墙涂料约460平方米。本次询价具体以采购人提供的《报价一览表》内容为准，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

三、工程规模：本项目采购预算价：  2.76  万元，采购控制价为  2.5  万元，询价供应商的报价不得超过采购控制价。

四、询价供应商资格条件

1. 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。

1.1 法人或者其他组织的营业执照副本；

1.2具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上的有效资质的独立法人,并具有有效的企业安全生产许可证；或具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人，并具有有效的企业安全生产许可证。

五、公告期限

本询价公告期限：自询价公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次询价的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任

六、报名及询价文件发放（获取）

1、报名时间：2018年11月16日— 11月20日(工作日)，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。

2、报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）办公室二

3、报名要求：询价供应商代表须携带本人身份证原件

4、报名确认：询价供应商代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。

5、原报名人不需现场再次报名。

七、询价起、止时间及要求

询价供应商请于2018年11月21日15：30-16：00将装订密封加盖公章后的询价响应文件，送至盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）会议室。

八、开标时间及地点

1、开标地点： 2018年11月21日16:00。

2、开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）会议室

九、询价联系人

1、询价人联系人：王老师 ，联系电话：13382612928。

询价人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

2、询价技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹致明，联系电话：13770068551。

十、询价响应文件制作分数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

十一、询价保证金

1、本次询价保证金金额为人民币贰仟元整。

2、询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价响应文件一起送达询价响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

3、询价保证金必须为现金，不密封，询价供应商代表现场注明询价保证金金额并签字。

4、对于未按要求提交询价保证金的询价，将被视为非响应性询价而予以拒绝。

5、未中标的询价供应商的询价保证金在开标结束后当场退还。

第二部分  询价供应商须知

一、询价供应商一旦递交了询价响应文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、询价供应商对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。

三、询价响应文件编制要求

1.询价供应商应按照采购文件及“询价响应文件的组成及格式”的要求制作询价响应文件。询价响应文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺、说明，以及询价供应商认为需要提供的其它文件。

2.询价响应文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。询价响应文件需提供正本1份，副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.询价响应文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、询价单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。

4.询价响应文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，询价无效。由此产生的不利后果由询价供应商自行承担。

5.三份询价响应文件必须装入一个文件袋（盒）中。将3份询价响应文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效询价，将被拒收。

6.不论询价供应商中标与否，询价响应文件均不退回。

四、评审

1、采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购技术服务单位工作人员主持，询价供应商应委派携带询价供应商法定代表人授权书（也可放在响应文件内）和本人身份证原件（或其他经询价小组认可的有效证件）的询价代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。询价人代表为法定代表人的，同样执行。

2、询价小组

2.1 询价开始仪式结束后，采购人将立即组织询价小组进行评审。

2.2 询价小组由采购人随机、临时抽取校内外的政府采购评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3询价小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4询价小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1询价开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较询价采购响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果询价供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求询价供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到询价小组要求的询价供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。询价供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。询价供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由询价供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式询价之前，询价小组将首先审查每份询价采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的询价采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。询价小组决定响应文件的响应性只根据询价采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判采购文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳询价保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格询价供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应询价采购文件的响应文件按无效响应处理，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其询价采购响应文件成为实质性响应的文件。

6、成交原则

询价小组将对询价响应文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其询价响应文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。供应商的最后报价如相同，则采取随机抽签方式确定最终中标供应商。

五、询价技术咨询费：本项目询价技术咨询费1000.00元，各询价单位在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位中标后直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无据）。

六、中标后，中标单位提交的询价保证金自动转为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三部分  项目需求和质量标准

一、采购内容、控制价、质量标准

（一）采购内容：立面抹灰层拆除约460平方米，墙面抹灰约460平方米，外墙涂料约460平方米。

（二）项目控制价：25000元。

（三）质量标准：国家工程质量验收规范合格标准。

二、工期要求

10日历天工期结束、验收合格。

四、付款方式

（1）本项目无预付款，经发包人组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；

（2）工程竣工验收合格，发包人组织审计结束后支付至审定价的90%；

（3）一年免费保修期满且经发包人组织验收合格后，按照审计价一次性付清所有剩余费用（无息）。

五、合同签订

公示结束后  10 日内签订合同（公示期为1个工作日）。

六、售后服务及服务承诺

按照发包人质量要求完成全部工作量并通过验收。如验收不合格必须按照发包人要求限期整改到位。

七、特别说明

7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于询价文件中对部分采购技术参数要求不详细，请各询价供应商在询价时必须补充说明。如不作明确说明，询价小组可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：询价响应文件的组成及格式

询价响应文件

项目名称：

采购编号：

法人签名：

询价供应商（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法询价代表，全权处理_____（项目）的询价、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

询价代表（被授权人）签字：

职    务：

身份证号码：

单位名称：

地    址：

询价供应商（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

# 1、企业营业执照副本、企业资质证书、企业安全生产许可证复印件（复印件加盖询价供应商公章）。

# 2、询价（法人或授权）代表身份证复印件(加盖询价供应商公章，身份证原件携带备查)。

# 3、询价文件中规定要求提供的材料或询价供应商认为需要提供的其它材料。

三、报价一览表及有关承诺、说明（格式）

盐城幼儿师范高等专科学校：

我方愿意按照你方盐城幼儿师范高等专科学校阜宁校区阜师东路家属区东围墙维修项目询价文件的要求和下面的报价提供所需服务。

一、报价一览表                                  货币单位：人民币元

| 报价内容 | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立面抹灰层拆除 1、拆除部位：局部内外墙墙面及其他部位 2、综合考虑面层及水泥砂浆层拆除费用 3、该综合单价包含建筑垃圾清运、打扫、上下运力及外运等费用 4、拆除时需经建设单位同意，结算时按签证工程量计入。 | 460 |  |  | 最终结算以审计单位现场审核确认的实际施工面积为准 |
| 墙面一般抹灰 1、刷界面剂一道、 1:3水泥砂浆打底、 1:2.5水泥砂浆面层。 2、报价时综合考虑标准砖墙面、柱面及帽头上抹灰。 3、投标人自行勘察现场，施工时满足国家相关标准，报价时综合考虑抹灰厚度，具体厚度按现场调整，结算时不因此而任何费用。 | 460 |  |  |  |
| 墙面喷刷涂料 1、外墙涂刷水性涂料两遍，综合考虑帽头部位补小孔洞、遮盖不涂刷部位、涂刷等全部操作过程。需满足建设单位验收要求。 2、投标时综合考虑原墙面杂物清理费用，结算时不得另行增加该项费用。 3、具体做法根据建设单位要求施工。 | 460 |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 元整； 小写： 元整。 |  |  |  |

注：1、明细报价表必须认真填写，报价表中小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准。

2、此报价包含规费、税金在内所需的一切费用。

法定代表人或授权代表或经纪人（签字或盖章）：

询价供应商（单位公章）：

年    月    日