询 价 文 件

项目名称：北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）、南校区增容至5910KVA用户变监理服务

盐城幼儿师范高等专科学校

2018年12 月

第一部分   询 价 公 告

根据采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校现对北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）、南校区增容至5910KVA用户变监理服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的询价供应商前来询价。

一、项目名称：北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）、南校区增容至5910KVA用户变监理服务。

采购编号：

二、项目简要说明：

项目总投资约1106万元，北校区：盐城幼儿师范高等专科学校北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）用户变工程施工（3台630KVA作为二期施工，包含土建部分，不在本次招标范围之内，但北校区开闭所要建好3台630KVA接口，便于后期施工使用），南校区：盐城幼儿师范高等专科学校南校区增容至5910KVA用户变工程施工。北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）、南校区增容至5910KVA用户变监理服务，内容为本项目完成竣工验收所涉及到的所有后期设计、施工和设备采购安装、调试，通过主管部门验收合格后并网等全部内容。

本次询价具体以采购人提供的采购内容、施工图纸及招标文件约定内容为准，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

三、监理服务内容：对工程项目的质量、安全、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对部分专业工程设计提出合理化建议，对工程建设相关方的关系进行协调、完成质量评价服务工作，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

四、监理目标：

1、工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付建设单位使用。

2、质量目标：本项目质量标准为国家“合格”标准。确保所监理的工程能够达到该工程所约定的质量标准。

3、 安全目标：要求在整个项目实施阶段开展安全检查及督促工作，确保安全事故为零。

4、成本目标：要求在整个项目实施阶段开展管理活动，实现项目的实际投资不超过计划投资（以建设工程施工合同造价为主要控制指标）。

5、合同信息管理：要求全面监督、重点控制、专项管理。监理控制的重点是工程变更、工程签证、工程转让与分包、工程延期或索赔，对其实施专项管理。

五、工程规模：本项目采购预算价： 16 万元，采购控制价为  16  万元，询价供应商的报价不得超过采购控制价。

六、结算及付款方式

1、本工程采用固定总价合同（含税），合同实施过程中，因工作量变更、工期延长等情况中标价格不作调整。

本项目无预付款，施工通过相关部门验收合格后付至监理总费用的80%，验收合格一年后付至监理费总额的90%，余款在施工总承包两年质保期后，并完成政府审计后一次性无息付清。备注：以上付款均付相应的发票。

如工程延期，则不予计取延期监理费用。

七、询价供应商资格条件

1. 符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。

1.1法人或者其他组织的营业执照副本

1.2投标人应具有建设行政主管部门核发的电力工程监理专业乙级及以上资质或综合监理资质的独立法人；

1.3项目负责人（总监理工程师）资质要求：

（1）具有注册专业为电力工程专业的国家注册监理工程师（以注册专业为准，下同）。

（2）投标人的项目负责人自本项目投标文件递交截止之日起无在建工程。

（3）投标申请人须是盐城供电公司的《江苏省盐城地区2018年度业扩接入工程-施工预选承包商（服务商）名录》之内单位。市外投标人参加投标的，必须提供盐城市城乡建设局核发的《项目核验通知书》或《信用管理手册》。

1.4项目监理部其他成员要求：

除总监理工程师外拟投入本工程的现场项目组主要成员应专业配置齐全，年龄结构合理，具体包括（但不限于）以下人员：

（1）专业监理工程师1名，（必须是电力工程类专业的省监理工程师，以学历证书所学专业为准）；

（2）现场监理员：现场监理员1名，且专业搭配合理。

1.5本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或单位负责人及企业退休人员担任项目总监理工程师。

1.6本工程招标人一律不接受联合体投标报名。

八、公告期限

本询价公告期限：自询价公告在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起3个工作日。本询价文件在“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次询价的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校” 网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。

询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

九、报名及询价文件发放（获取）

1、报名时间：2018年12月30日— 2019年1月3日(工作日)，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。

2、报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）

3、报名要求：询价供应商代表须携带本人身份证原件

4、报名确认：询价供应商代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。

十、询价起、止时间及要求

询价供应商请于2019年1月5日15：30-16：00将装订密封加盖公章后的询价响应文件，送至盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）会议室。

十一、开标时间及地点

1、开标时间： 2019 年 1 月 5 日16:00。

2、开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼三楼后勤管理处（基建办）会议室

十二、询价联系人

1、询价人联系人：王老师 ，联系电话：13851064478。

询价人地址：盐城市高职园区学海路28号 ，邮政编码：224005

2、询价技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。

技术咨询人：曹致明，联系电话：13770068551。

十三、询价响应文件制作分数要求

正本份数：1份   副本份数：2份

十四、询价保证金

1、本次询价保证金金额为人民币伍仟元整。

2、询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价响应文件一起送达询价响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。

3、谈判保证金必须为现金，单独密封，谈判供应商应注明谈判商名称及投标标段名称。

4、对于未按要求提交询价保证金的询价，将被视为非响应性询价而予以拒绝。

5、未中标的询价供应商的询价保证金在开标结束后当场退还。

### 盐城幼儿师范高等专科学校

### 2018年12月29日

第二部分  询价供应商须知

一、询价供应商一旦递交了询价响应文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、询价供应商对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。

三、询价响应文件编制要求

1.询价供应商应按照采购文件及“询价响应文件的组成及格式”的要求制作询价响应文件。询价响应文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺、说明，以及询价供应商认为需要提供的其它文件。

2.询价响应文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。询价响应文件需提供正本1份，副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.询价响应文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、询价单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。

4.询价响应文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，询价无效。由此产生的不利后果由询价供应商自行承担。

5.询价响应文件必须装入一个文件袋（盒）中。未按要求将视为无效询价，将被拒收。

6.不论询价供应商中标与否，询价响应文件均不退回。

四、评审

1、采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织询价开始仪式，仪式由采购技术服务单位工作人员主持，询价供应商应委派携带询价供应商法定代表人授权书（也可放在响应文件内）和本人身份证原件（或其他经询价小组认可的有效证件）的询价代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。询价人代表为法定代表人的，同样执行以上相关要求。

2、询价小组

2.1 询价开始仪式结束后，采购人将立即组织询价小组进行评审。

2.2 询价小组由采购人随机、临时抽取校内外的政府采购评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3询价小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4询价小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1询价开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较询价采购响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果询价供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求询价供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。询价供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到询价小组要求的询价供应商应派人按询价小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。询价供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。询价供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到询价小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由询价供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式询价之前，询价小组将首先审查每份询价采购响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的询价采购响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与询价采购文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。询价小组决定响应文件的响应性只根据询价采购响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判采购文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳询价保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格询价供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应询价采购文件的响应文件按无效响应处理，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其询价采购响应文件成为实质性响应的文件。

6、成交原则

询价小组将对询价响应文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其询价响应文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。

五、询价技术咨询费：本项目询价技术咨询费3000.00元，各谈判供应商在报价中综合考虑，不单独列项，由中标供应商中标后直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司。

六、中标后，中标单位提交的询价保证金自动转为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三部分  项目需求和质量标准

一、采购内容、控制价、质量标准

（一）采购内容：项目总投资约1106万元，北校区：盐城幼儿师范高等专科学校北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）用户变工程施工（3台630KVA作为二期施工，包含土建部分，不在本次招标范围之内，但北校区开闭所要建好3台630KVA接口，便于后期施工使用），南校区：盐城幼儿师范高等专科学校南校区增容至5910KVA用户变工程施工。北校区增容至6455KVA（远景8345KVA）、南校区增容至5910KVA用户变监理服务，内容为本项目完成竣工验收所涉及到的所有设计、施工和设备采购安装、调试，通过主管部门验收合格后并网等内容。本次询价具体以采购人提供的采购内容、施工图纸及招标文件约定内容为准，采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。

对工程项目的质量、安全、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对部分专业工程设计提出合理化建议，对工程建设相关方的关系进行协调、完成质量评价服务工作，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

（二）项目控制价：16万元。

（三）质量标准：本项目质量标准为国家“合格”标准。确保所监理的工程能够达到该工程所约定的质量标准。

二、监理服务期及工期目标

监理服务期：服从工程施工进度的要求。

工期目标：确保承包人能够按照时间节点，完成每个阶段工作计划中的工作内容；最终按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

三、主要合同条款

按国家建设部和国家工商行政管理局发行的《建设工程监理合同》（GF-2012-0202）内容执行（合同格式略）。

1、本工程采用固定总价合同（含税），合同实施过程中，因工作量变更、工期延长等情况中标价格不作调整。

本项目无预付款，施工通过相关部门验收合格后付至监理总费用的80%，一年后付至监理费总额的90%，余款在施工总承包两年质保期后，并完成政府审计后一次性无息付清。备注：以上付款均付相应的发票。

如工程延期，则不予计取延期监理费用。

2、相关要求：

2.1 对不能胜任监理工作的监理机构人员，委托人有权要求调换，如第二次调换仍不能胜任监理工作的，则委托人有权终止合同；

2.2 监理人员对进场材料把关不严，而导致不符合有关品牌和质量等技术参数要求的，或质量不明的材料进场的，除承担相应责任外,发现第一次，委托人有权要求调换人员，并扣监理酬金3000元；发现第二次,则委托人有权终止合同,按应清帐款的60%结算；

2.3 监理人员对质量问题不能发现、或发现后不向委托人汇报或瞒报、遇质量问题处理不当及处理方法不按规定程序处理而擅自作主处理的，除承担相应的责任外，发现第一次委托人有权要求调换人员，并扣监理酬金3000元；发现第二次,则委托人有权终止合同,按应清帐的60%结算；

2.4 监理人员对投资控制不严，如签证（数量或价格）不实或监理不当造成浪费的，则由监理人承担由此产生的全部损失，从监理费用中扣除，如全部监理酬金不足以赔偿所造成的损失，监理人还须另行支付差额部分，直至赔偿完所有损失为止；

2.5 监理人员单独接受承包商宴请的，与承包商人员赌博的发现一次扣监理酬金3000元，发现第二次，则建议调换人员处理，发现第三次可终止监理合同，并无任何费用支付；

2.6 由于监理的过失（即应由监理人发现的问题而未被发现的）而造成招标人损失的，则由监理人承担由此产生的全部损失，从监理费用中扣除，如全部监理酬金不足以赔偿所造成的损失，监理人还须另行支付差额部分，直至赔偿完所有损失为止；

2.7 监理资料规范齐全并装订成册后移交给委托人；

2.8 监理人挂靠资质、转包监理业务的，一经发现并查实，则委托人有权责令退场，终止合同，并没收履约保证金。

2.9 监理人投标时所报的参与本项目的总监理工程师、专业监理工程师、现场监理员（监理部成员）必须全部到施工现场参与项目监理。

2.10 总监理工程师原则上不得调换。委托人在施工期间将对总监理工程师的在岗在位率进行定期考核，如发现总监理工程师的在岗在位率低于90%的，委托人将对监理单位和总监理工程师提出警告，并处以监理人5000元的违约金。如总监理工程师的在岗在位率仍不能满足本招标文件要求，委托人有权更换监理单位，并拒付监理费用。

2.11 工程实施期间发现拟投入的监理工程师及监理员不能到场开展监理工作的，且监理单位未能调换相关监理人员的（人员调换必须征得委托人同意），则委托人有权更换监理单位，并拒付监理费用。

2.12 委托人将按监理人投标文件中提供的拟投入本工程各阶段的监理组成员名单对监理进行考核。所提供的各阶段的监理组成员在其对应的工程实施阶段必须全部在岗。如需离岗必须经得委托人代表同意，并履行书面请假手续。如未经委托人同意发现一次不在岗,委托人有权处以每天1000元/人次的违约金，从到期应支付的监理费款项中扣回，若无书面请假批准手续而擅自脱岗连续达3天以上的，经委托人提出仍无改正的，受托将终止合同，由此给委托人造成损失的，委托人将依法追偿。

2.13 监理组人员未经招标人同意，不得兼任其他项目的监理工作，否则，视为监理人违约。

2.14 违约责任：按《合同法》执行。

四、合同签订

公示结束后  10 日内签订合同（公示期为1个工作日）。

项目负责人授权委托书

盐城幼儿师范高等专科学校：

本人         (姓名)系                     (单位名称全称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为我公司承建贵校                         项目负责人，以本公司的名义负责该项目的工作。其在我司授权范围内行使以下职权：

1、作为公司委派的本项目负责人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人。

2、组建项目部，主持项目部的日常工作。负责项目部人员管理、调配等组织工作；负责按照国家规范编制施工进度，实施施工管理；签收有关文件、协议、工程联系单等书面材料；负责各阶段验收工作中我司方面的组织工作、准备工作等(包括施工过程中材料进场验收、隐蔽工程验收，竣工验收，质保期满验收等)，确保工程质量；负责按照国家规范实施施工安全管理，行使现场安全文明施工管理的权力，有权对安全生产、工伤事故按有关规定进行处理。

3、按照合同和项目进度，代表我司办理项目费用结付手续。

4、负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目费用等事宜。

我司承诺：本工程项目组所有人员在正式开工后，施工期间将常驻工地，如需离开工地，必须提请贵校代表批准。如未经贵校代表批准，擅自离开施工现场，贵校可视为擅自离岗，我司无条件同意贵校对相关人员处以每人每次500元的违约金处罚。若擅自离岗达5人次以上（含5人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

未经贵校同意，我司擅自更换项目组人员的，贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求恢复原项目组人员人选。若擅自更换项目组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

如贵校要求我司更换项目组人员，我司将无条件按照贵校要求在规定时间内更换到位，否则贵校可视为我司违约，我司无条件同意贵校对涉及人员处以每人每次5000元的违约金处罚，且我司将无条件按照贵校要求更换项目组人员人选。若我司拒绝贵校要求更换项目组人员达2人次以上（含2人次），贵校有权终止合同，因此给贵校造成损失的，贵校可以依法追偿。上述违约金贵校可以履约保证金中扣除，也可以在支付工程款时从应付的工程款中扣除。

受委托的项目负责人（签名）：           联系电话：

性别：         年龄：                 身份证号码：

现家庭详细住址：

代理人无转委托权。特此委托。

授权单位：(盖章)           授权单位法定代表人：(签字)

授权日期：      年    月    日

附：被授权人身份证复印件（正反，签字盖章）

第四部分：询价响应文件的组成及格式

询价响应文件

项目名称：

法人签名：

询价供应商（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法询价代表，全权处理_____（项目）的询价、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

单位名称：

地    址：

询价代表（被授权人）签字：

职    务：

身份证号码：

单位名称：

地    址：

询价供应商（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

# 1、企业营业执照副本、企业资质证书（复印件加盖询价供应商公章）。

2、项目负责人及项目组成员人员证书(加盖询价供应商公章，原件携带备查)。

# 3、询价（法人或授权）代表身份证复印件(加盖询价供应商公章，原件携带备查)。

# 3、询价文件中规定要求提供的材料或询价供应商认为需要提供的其它材料。

三、投标承诺书

盐城幼儿师范高等专科学校  ：

1、根据已收到的                           的询价文件，我单位经研究询价文件和有关资料后，决定无保留地接受询价文件所有条款，愿按以下价格承担本项目询价范围内的监理工作，并认可询价文件中监理合同补充条款的全部内容。

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

2、施工阶段项目总监理工程师：             ；联系电话：                   。

3、我单位承诺所有人员保证及时到位，并能满足该工程监理工作的要求。所有人员不兼任其他项目的监理任务，监理组人员未经甲方同意不得调换。

4、我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理规划、实施细则进行监理，认真做好相关工作，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

5、我方保证所有监理人员严格遵守各种纪律制度，加强行风建设，做到廉洁自律，始终站在公平、公正立场，维护业主的利益，并不损害承包商的利益。

6、我方中标后，承诺项目监理机构进场人员与监理投标文件一致，如不一致，贵单位有权终止合同，同时我方将承担相关违约责任。

询价供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

项目监理机构人员组成

| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 所学专业 | 学 历 | 职 称 | 注册 （专业） | 注册执业 证书编号 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

总监理工程师及主要监理人员履历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 健康状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 专 业 |  | 学 历 |  | 职 称 |  |
| 专业工作 年限 |  | 监理工作 年限 |  | 本项目拟任职务 |  |
| 身份证号码 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 个人主要 简历 |  |  |  |  |  |
| 监理培训或 再教育经历 |  |  |  |  |  |
| 类似工程 监理业绩 |  |  |  |  |  |
| 单位审查意见（并加盖公章） |  |  |  |  |  |